ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ

ЕДИНЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ

Государственная цифровая экосистема управления полным жизненным циклом объектов капитального строительства

Один объект — единый цифровой паспорт — управляемый жизненный цикл

Назначение: Межведомственное согласование, пилотирование и федеральное масштабирование

Адресаты: Правительство РФ, Минстрой России, регионы, институты развития и строительная отрасль

Инициатор: Соколов Сергей Леонидович

Экосистема: ЭКВИЛИБРИУМ — СФЕРА — ECO-PPA — СПЕЦЗАЩИТА

Версия: 1.0 / 25 августа 2026 года

Москва • 2026

НАВИГАЦИЯ

# Содержание

1. Исполнительное резюме

2. Исходная ситуация и задача

3. Целевая модель и принципы

4. Пользователи и жизненный цикл объекта

5. Девятнадцать функциональных модулей

6. Место портала в государственной цифровой архитектуре

7. Единая модель данных и цифровой паспорт

8. Сквозной процесс и контрольные ворота

9. Аналитика, искусственный интеллект и цифровой двойник

10. Управление, безопасность и правовой контур

11. Экономическая модель, KPI и эффекты

12. MVP, пилот и дорожная карта

13. Риски и решения, требуемые для старта

Приложения: интеграции, роли, термины и источники

Статус. Документ является проектом концепции. Он не заменяет нормативные правовые акты и не изменяет полномочия действующих государственных информационных систем. Все юридически значимые решения остаются за уполномоченными органами и лицами.

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

# 1. Исполнительное резюме

Предложение. Создать Единый строительный портал как доверенный интеграционный и транзакционный слой вокруг объекта капитального строительства: с единым идентификатором, цифровым паспортом, событийной историей, контрольными воротами, измеримым результатом и архивом доказательств.

Портал не должен дублировать ЕИС «Стройкомплекс.РФ», ГИСОГД, НСПД, ЕГРЗ, ФГИС ЦС, ЕИСЖС, ЕИС в сфере закупок, ЕГРН, Госуслуги и иные действующие системы. Каждая из них сохраняет собственные полномочия и статус источника юридически значимых сведений. Портал связывает их данные и действия в единый жизненный цикл конкретного объекта.

Целевой эффект — перейти от фрагментированного обмена документами к управлению результатом: сроки, стоимость, качество, безопасность, обеспеченность ресурсами, влияние на территорию и эксплуатационная готовность становятся видимыми до возникновения критического отклонения.

Архитектура строится на принципе «одни данные — многократное законное использование». Пользователь входит через ЕСИА, создаёт или принимает цифровой паспорт объекта, а сведения подгружаются из доверенных источников по API и через событийный обмен. Повторный ручной ввод допускается только как исключение с указанием причины.

В проектной экосистеме СФЕРА собирает потребности и участников; ECO-PPA формирует программную, ресурсную и договорную рамку; СПЕЦЗАЩИТА организует кооперацию и исполнение; ЭКВИЛИБРИУМ выполняет мониторинг, прогнозирование и проверку результата; ИАЦ обеспечивает поддержку решений и работу с отклонениями. Единый строительный портал становится отраслевой точкой сборки этих функций и государственных сервисов.

- Утвердить концепцию портала и межведомственную рабочую группу.

- За 30 дней провести инвентаризацию процессов, реестров и интеграций без создания параллельных баз данных.

- За 90 дней запустить MVP на трёх типах объектов: жильё, социальная инфраструктура, промышленно-инфраструктурный объект.

- Принять единый стандарт цифрового паспорта объекта и событийного журнала.

- Закрепить пилотные KPI, независимую верификацию и порядок масштабирования.

# 2. Исходная ситуация и задача

## 2.1. Фрагментация возникает не из-за отсутствия систем

В строительстве уже действует развитый набор федеральных, региональных, ведомственных и корпоративных информационных систем. Проблема возникает на стыках: один и тот же объект имеет разные идентификаторы, версии документов, составы участников, модели стоимости и статусы в разных контурах.

- Разрыв жизненного цикла. Земельное решение, проектирование, экспертиза, закупка, стройка, ввод и эксплуатация ведутся как последовательность отдельных дел, а не как единый объект управления.

- Разрыв ответственности. Передача документов между участниками не всегда означает передачу измеримой ответственности за результат.

- Разрыв данных. Сведения повторно вводятся, расходятся по версиям и не всегда имеют подтверждённый источник и временную метку.

- Позднее обнаружение риска. Отклонение становится очевидным после потери времени или денежных средств, а не на стадии сценарного анализа.

- Слабая обратная связь. Эксплуатационные дефекты и фактические показатели редко возвращаются в проектирование, нормирование и выбор подрядчиков.

Критерий успеха. Портал должен сокращать число разрывов между участниками и системами, а не увеличивать число кабинетов, форм и отчётностей.

## 2.2. Государственная рамка уже формирует цифровую вертикаль

Ключевые элементы цифровой вертикали строительной отрасли уже существуют: ЕИС «Стройкомплекс.РФ» и реестры требований и документов, региональные ГИСОГД, информационные системы управления проектами, ГИС ТОР КНД, ЕГРЗ, ФГИС ЦС, ЕИСЖС, НСПД и электронные государственные услуги. В 2026 году Правительство РФ утвердило обновлённое стратегическое направление цифровой трансформации строительства и ЖКХ до 2030 года.

Поэтому архитектурное решение должно быть федеративным: сохранять полномочия владельцев данных, использовать открытые интеграционные контракты, обеспечивать сквозную идентификацию объекта и давать единый пользовательский путь поверх действующих источников.

# 3. Целевая модель и принципы

## 3.1. Что представляет собой портал

Единый строительный портал — государственная цифровая экосистема, объединяющая услуги, данные, участников, контракты, ресурсы, контроль и аналитику вокруг полного жизненного цикла объекта капитального строительства.

## 3.2. Десять принципов

Формула. Единый идентификатор объекта + цифровой паспорт + достоверные источники + событийный журнал + контрольные ворота + объяснимая аналитика + архив доказательств.

- Объект, а не ведомственная форма, является центральной единицей управления.

- Действующие государственные системы остаются источниками юридически значимых сведений.

- Данные вводятся один раз и используются повторно в пределах правового режима.

- Каждая версия, решение, событие и источник сохраняются в аудируемой истории.

- Человек принимает юридически и социально значимое решение; алгоритм объясняет факторы и последствия.

- Доступ предоставляется по роли, цели, полномочию и минимально необходимому объёму данных.

- Интерфейсы строятся вокруг жизненных ситуаций гражданина, бизнеса, заказчика и органа власти.

- Региональная вариативность поддерживается без разрушения федерального ядра данных и стандартов.

- Открытые API, единые классификаторы и экспорт данных предотвращают зависимость от одного поставщика.

- Результат измеряется фактом ввода, качества и эксплуатации, а не количеством загруженных документов.

## 3.3. Что портал не делает

- не создаёт параллельную вертикаль государственного управления;

- не отменяет действующие процедуры, полномочия и реестры без отдельного нормативного решения;

- не подменяет эксперта, инспектора, заказчика, проектировщика или орган регистрации;

- не хранит избыточные копии данных, если доступен надёжный первичный источник;

- не допускает непрозрачного автоматического отказа, рейтинга или санкции.

# 4. Пользователи и жизненный цикл объекта

## 4.1. Пользовательские контуры

| Пользователь | Основной путь в портале |
| --- | --- |
| Гражданин / сообщество | Потребность территории, общественное обсуждение, доступ к открытым статусам и результатам |
| Инвестор / застройщик | Инициатива, земельный сценарий, разрешения, финансирование, продажи и ввод |
| Заказчик | Планирование, бюджет, закупка, контракт, приёмка и управление изменениями |
| Проектировщик / эксперт | Требования, ТИМ, версии проектной документации, замечания и заключения |
| Подрядчик / поставщик | Квалификация, мощности, график, материалы, логистика, акты и качество |
| Орган власти / надзор | Услуги, согласования, контроль, риск-индикаторы, межведомственное взаимодействие |
| Эксплуатирующая организация | Цифровой паспорт, регламенты, обслуживание, ремонты, аварийность и обратная связь |
| Финансовый / страховой партнёр | Риски, транши, гарантии, страховые события и подтверждение результата |

## 4.2. Десять стадий сквозного жизненного цикла

- Потребность и инициатива: обоснование общественной, инфраструктурной или инвестиционной потребности.

- Территория и земля: пространственные ограничения, права, градостроительный потенциал и инженерное обеспечение.

- Инвестиционная модель: сценарии стоимости, финансирования, доходов, рисков и общественного эффекта.

- Проектирование: задание, изыскания, ТИМ, требования, версии и согласование решений.

- Экспертиза и разрешения: заключения, замечания, разрешительные действия и контроль комплектности.

- Закупка и контрактация: отбор исполнителей, контрактная модель, график, обеспечение и ответственность.

- Строительство и поставки: работы, ресурсы, логистика, исполнительная документация и изменения.

- Контроль и ввод: строительный надзор, приёмка, регистрация прав и ввод в эксплуатацию.

- Эксплуатация и ремонт: техническое обслуживание, ремонты, потребление ресурсов и безопасность.

- Реновация или вывод: реконструкция, демонтаж, повторное использование материалов и восстановление территории.

# 5. Девятнадцать функциональных модулей

Модули объединяются единым паспортом объекта и могут внедряться поэтапно. В MVP запускается минимальный набор, а остальные подключаются через согласованные интерфейсы и единые классификаторы.

| № | Модуль | Ключевой сервис | Основная связка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициативы и потребности | Сбор, приоритизация и общественно-территориальное обоснование | СФЕРА |
| 2 | Территория и земля | Пространственные данные, ограничения, зоны, права, участки | НСПД / ГИСОГД / ЕГРН |
| 3 | Цифровой паспорт объекта | Единый ID, цель, параметры, статусы, версии, связи и доказательства | Ядро портала |
| 4 | Участники и компетенции | Профили организаций, допуски, мощности, опыт, ответственность | Портал / внешние реестры |
| 5 | Требования и стандарты | Применимые нормы, технические условия, реестр требований | Стройкомплекс.РФ / ЕУТ |
| 6 | Изыскания, проектирование и ТИМ | Задание, модели, коллизии, версии, общая среда данных | Проектные ИС / ИСУП |
| 7 | Экспертиза | Подача, замечания, заключения, типовые решения и история | ЕГРЗ / ЕЦПЭ |
| 8 | Разрешения и услуги | Жизненные ситуации, заявления, межведомственный обмен, результат | Госуслуги / ГИСОГД |
| 9 | Стоимость и ресурсы | Сметы, индексы, цены, нормативы, потребность в материалах | ФГИС ЦС |
| 10 | Финансирование и ECO-PPA | Финансовая модель, транши, гарантии, страхование, распределение рисков | ECO-PPA |

## 5.1. Модули 11–19: исполнение, эксплуатация и прогноз

| № | Модуль | Ключевой сервис | Основная связка |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Закупки и контракты | Планирование, процедуры, договоры, обязательства, изменения | ЕИС закупок / ЭДО |
| 12 | Кооперация и мощности | Консорциумы, загрузка производств, рабочая сила и субподряд | СПЕЦЗАЩИТА |
| 13 | Материалы и логистика | Происхождение, сертификаты, партии, маршруты, склады и поставки | Поставщики / транспортные ИС |
| 14 | Управление строительством | Календарь, фактический прогресс, исполнительная документация | ИСУП / ИС подрядчика |
| 15 | Контроль, качество и безопасность | Риск-ориентированный надзор, дефекты, охрана труда, устранение | ГИС ТОР КНД / надзор |
| 16 | Ввод и регистрация | Готовность, разрешение на ввод, технический план, права | Госуслуги / Росреестр |
| 17 | Эксплуатация и ремонты | Регламенты, заявки, обслуживание, состояние и потребление | ГИС ЖКХ / эксплуатационные ИС |
| 18 | Воздействие и верификация | Экологические и социальные показатели, ESG-IR 1.0, архив доказательств | ECO-PPA / независимые органы |
| 19 | Аналитика и прогноз | Цифровой двойник, сценарии, раннее предупреждение, контроль результата | ЭКВИЛИБРИУМ / ИАЦ |

# 6. Место портала в государственной цифровой архитектуре

## 6.1. Принцип федерации систем

Портал обеспечивает пользовательскую и процессную целостность, но не присваивает данные, полномочия и юридический статус подключаемых систем. Для каждого поля цифрового паспорта фиксируются источник, владелец, основание доступа, время получения, версия и допустимый способ использования.

| Система / контур | Что остаётся источником истины | Роль портала |
| --- | --- | --- |
| ЕСИА / Госуслуги / МФЦ | Идентификация, доверенность, подача и результат услуги | Единый вход и жизненная ситуация |
| ЕИС «Стройкомплекс.РФ» | Федеральные сведения градостроительной деятельности, реестры требований и документов | Синхронизация применимых требований и статусов |
| Региональные ГИСОГД | Региональные градостроительные сведения и услуги | Процессный обмен по объекту и территории |
| НСПД / ЕГРН | Пространственные данные, участки, права и ограничения | Карта объекта и проверка пространственных условий |
| ЕГРЗ / ЕЦПЭ | Заключения экспертизы и связанные комплекты документации | Контроль ворот экспертизы и повторное использование решений |
| ФГИС ЦС | Сметные нормативы, индексы, цены и классификаторы ресурсов | Обоснование стоимости и мониторинг отклонений |
| ЕИСЖС | Сведения о жилищном строительстве и застройщиках | Контур жилья, раскрытие и аналитика |
| ЕИС в сфере закупок | Планы, процедуры, контракты и исполнение закупок | Связь закупки с паспортом и графиком объекта |

### 6.1.1. Операционные и финансовые контуры

| Система / контур | Что остаётся источником истины | Роль портала |
| --- | --- | --- |
| ГИС ТОР КНД / ИС надзора | Контрольные действия, риск-категории, предписания | Риск-ориентированный контроль и устранение |
| ИСУП и проектные ИС | Графики, ТИМ, задания, фактический прогресс и документы | Операционное управление и событийный обмен |
| ГИС ЖКХ / эксплуатационные ИС | Эксплуатация, состояние, заявки и ремонты | Передача цифрового паспорта и обратная связь |
| Финансовые и страховые ИС | Платежи, транши, гарантии, лимиты и события | Подтверждение условий финансирования и риска |

Архитектурный запрет. Нельзя переносить в портал все реестры целиком. Интеграция строится по принципам ссылки на первичный источник, минимально необходимой репликации, кэширования с версией и подтверждаемой актуальности.

## 6.2. Роли проектной экосистемы

| Компонент | Функция | Результат |
| --- | --- | --- |
| СФЕРА | Вход потребностей, инициатив, сообществ и участников | Инициатива и общественная ценность |
| ECO-PPA | Программная, ресурсная, договорная и финансовая рамка | Сбалансированная модель проекта и риска |
| СПЕЦЗАЩИТА | Производственная кооперация, консорциумы и исполнение | Мобилизация мощностей и поставка результата |
| ЭКВИЛИБРИУМ | Наблюдение, прогнозирование, сценарии и раннее предупреждение | Объяснимые сигналы и контроль результата |
| ИАЦ | Поддержка решений, приоритизация и управление отклонениями | Решение человека на основе доказательств |
| ЕУТ | Единые классификаторы, протоколы и технологические правила | Совместимость и повторяемость |
| Единый строительный портал | Единый путь пользователя и объекта, интеграция и журнал событий | Отраслевая точка сборки |

# 7. Единая модель данных и цифровой паспорт

## 7.1. Единицы данных

| Сущность | Содержание | Назначение |
| --- | --- | --- |
| ObjectID | Неизменяемый идентификатор объекта или комплекса | Связывает сведения всех стадий |
| TerritoryID | Участок, зона, территория или линейный коридор | Связь с пространственными ограничениями |
| PartyID | Организация, орган власти, эксперт или ответственное лицо | Роль, полномочие и ответственность |
| RequirementID | Норма, техническое условие, обязательство | Применимость и доказательство выполнения |
| DocumentID | Документ или информационная модель с версией | Источник, подпись, статус и связь |

### 7.1.1. Транзакционные и событийные сущности

| Сущность | Содержание | Назначение |
| --- | --- | --- |
| ContractID | Договор, контракт, транш или гарантия | Обязательство, срок, стоимость и событие |
| ResourceID | Материал, оборудование, труд, мощность или энергия | Происхождение, количество и поставка |
| EventID | Факт изменения состояния объекта | Время, инициатор, основание, прежнее и новое состояние |
| EvidenceID | Подтверждение результата или устранения риска | Независимая проверка и архив |
| MetricID | Показатель стоимости, срока, качества, воздействия | Базовое, плановое и фактическое значение |

## 7.2. Обязательные свойства цифрового паспорта

- неизменяемая связь с первичными источниками и версиями;

- единая временная шкала решений, согласований, работ, поставок и платежей;

- плановые, фактические и прогнозные значения показателей;

- связь каждого решения с полномочием, документом и доказательством;

- машиночитаемый статус контрольных ворот;

- права доступа по ролям, целям и классификации сведений;

- архив передачи в эксплуатацию и последующей обратной связи.

Правило доверия. В интерфейсе пользователь всегда видит: откуда получено значение, когда оно обновлено, кем подтверждено и какое решение зависит от его достоверности.

# 8. Сквозной процесс и контрольные ворота

Контрольные ворота — не дополнительное согласование, а машиночитаемая проверка готовности к следующей стадии. Ворота агрегируют уже существующие решения и показывают недостающие условия, ответственных и последствия перехода.

| Ворота | Решение | Минимальный состав доказательств |
| --- | --- | --- |
| G0 | Потребность подтверждена | Цель, выгодополучатели, территориальная потребность, владелец инициативы |
| G1 | Территория допустима | Права, ограничения, градостроительный потенциал, инженерные условия |
| G2 | Инвестиционная модель устойчива | Стоимость жизненного цикла, финансирование, риски, сценарии |
| G3 | Проект готов к экспертизе | Комплектность, ТИМ, применимые требования, коллизии и подписи |

### 8.0.1. Ворота G4–G8: реализация и эксплуатация

| Ворота | Решение | Минимальный состав доказательств |
| --- | --- | --- |
| G4 | Экспертиза и разрешения получены | Положительное заключение, устранённые замечания, разрешительные документы |
| G5 | Контракт и ресурсы обеспечены | Закупка, исполнитель, мощности, материалы, график, гарантии |
| G6 | Строительство управляемо | Факт работ, качество, безопасность, отклонения и корректирующие действия |
| G7 | Объект готов к вводу | Комплектность, испытания, исполнительная модель, устранение дефектов |
| G8 | Эксплуатационный результат подтверждён | Передача паспорта, фактические показатели, гарантийные обязательства |

## 8.1. Управление изменениями

Любое существенное изменение стоимости, срока, проектного решения, состава исполнителей или воздействия регистрируется как событие. Портал рассчитывает затронутые требования, документы, контракты, показатели и контрольные ворота, но не утверждает изменение самостоятельно.

- инициатор описывает причину и ожидаемый эффект;

- аналитика показывает затронутые связи и сценарии;

- уполномоченные лица принимают решение и подписывают его;

- новая версия становится действующей, предыдущая сохраняется;

- событие направляется во все подключённые системы по согласованным контрактам.

# 9. Аналитика, искусственный интеллект и цифровой двойник

## 9.1. Функции интеллектуального ядра

- Раннее предупреждение. Выявление риска срыва графика, роста стоимости, дефицита ресурсов, дефекта или нарушения безопасности.

- Сценарный анализ. Сравнение вариантов территории, проектного решения, поставки, графика и финансирования.

- Проверка согласованности. Поиск расхождений между паспортом, ТИМ, сметой, контрактами, графиком и фактом.

- Извлечение требований. Связывание норм и условий с элементами проекта и доказательствами выполнения.

- Повторное использование знаний. Поиск аналогов, типовых решений, причин отклонений и эксплуатационной обратной связи.

- Цифровой двойник. Объединение пространственной, технической, финансовой, событийной и эксплуатационной модели объекта.

## 9.2. Ограничения использования ИИ

- никакого непрозрачного автоматического отказа в услуге, закупке, допуске или финансировании;

- обязательное указание источников, факторов, уровня уверенности и альтернатив;

- разделение проверяемых правил, статистических моделей и генеративных подсказок;

- протоколирование запросов, версий моделей и результата, повлиявшего на решение;

- право пользователя оспорить сигнал и передать вопрос человеку;

- регулярная проверка качества, смещений, безопасности и применимости моделей.

Принцип. ЭКВИЛИБРИУМ предупреждает и объясняет; уполномоченный человек решает и несёт ответственность.

# 10. Управление, безопасность и правовой контур

## 10.1. Организационная модель

| Уровень | Полномочие |
| --- | --- |
| Межведомственный совет | Цели, приоритеты, границы полномочий, пилоты и масштабирование |
| Федеральный координатор | Политика, нормативное обеспечение и взаимодействие владельцев систем |
| Оператор портала | Эксплуатация, развитие, SLA, интеграции, поддержка и кибербезопасность |
| Владельцы данных | Качество, правовой режим, интерфейсы, версии и исправление первичных сведений |
| Региональные центры | Локальные процессы, интеграции, обучение и сопровождение пользователей |
| Научно-технический совет | Архитектура, ТИМ, ИИ, стандарты данных и технологическая независимость |
| Независимая верификация | Проверка результата, KPI, воздействия, безопасности и достоверности доказательств |

## 10.2. Безопасность и устойчивость

- Суверенная архитектура. Размещение и обработка в соответствии с категорией данных, российскими требованиями и планом технологической независимости.

- Нулевое доверие. Проверка пользователя, устройства, роли, контекста и минимально необходимых полномочий.

- Сегментация. Разделение открытого, служебного, коммерческого, персонального и критического контуров.

- Неизменяемый аудит. Фиксация доступа, изменения, подписи, источника и решения с защитой от незаметного удаления.

- Устойчивость. Резервирование, восстановление, автономная работа критических процессов и регулярные учения.

- Безопасная разработка. Моделирование угроз, анализ зависимостей, тестирование, управление уязвимостями и цепочкой поставки ПО.

## 10.3. Правовой периметр этапа 0

До пилота выполняется правовая карта: статус оператора, основания обмена данными, состав цифрового паспорта, электронная подпись и доверенности, персональные и коммерческие данные, режим информационных моделей, закупки, контроль, архивное хранение, ответственность за качество и порядок оспаривания аналитических сигналов.

Начальный нормативный периметр включает Градостроительный кодекс РФ, законодательство об информации и защите данных, электронной подписи, государственных услугах, контрактной системе, закупках отдельных видов юридических лиц, долевом строительстве, технической безопасности зданий и сооружений, критической информационной инфраструктуре и архивном деле. Актуальные редакции и применимость подтверждаются юридической рабочей группой перед запуском.

Нормативный подход. Сначала обеспечить совместимость и юридическую прослеживаемость в пределах действующих полномочий; только затем предлагать точечные изменения законодательства по итогам пилота.

# 11. Экономическая модель, KPI и эффекты

## 11.1. Принципы финансирования

- базовые государственные услуги и обязательные функции финансируются как публичная цифровая инфраструктура;

- интеграции действующих государственных систем включаются в согласованные ведомственные планы развития;

- пилоты могут финансироваться через федеральные и региональные программы, институты развития и проектные соглашения;

- расширенные B2B-сервисы допускаются только в отдельном правовом и тарифном контуре без ограничения доступа к публичным функциям;

- ECO-PPA применяется как механизм согласования ресурсов, рисков, обязательств и измеримого эффекта проекта, а не как замена бюджетным и закупочным правилам.

## 11.2. Система показателей

| Контур | Метрика | Пилотный ориентир |
| --- | --- | --- |
| Паспорт объекта | Доля пилотных объектов с полным паспортом | 100% |
| Повторное использование | Доля полей, полученных из доверенных источников без ручного ввода | не менее 70% |
| Прослеживаемость | Доля существенных событий и решений с источником и доказательством | не менее 90% |
| Комплектность ворот | Доля переходов без последующего возврата из-за отсутствующих сведений | рост к базовой линии |
| Срок координации | Время межсистемного и межведомственного согласования | снижение не менее чем на 20% |
| Отклонение срока | Разница планового и прогнозного завершения | раннее выявление до критического пути |
| Отклонение стоимости | Необоснованное изменение стоимости относительно утверждённой базы | снижение к базовой линии |
| Качество | Дефекты, повторные работы и сроки устранения | снижение к базовой линии |
| Безопасность | Критические нарушения и время реакции | нулевая терпимость / сокращение реакции |
| Поставки | Доля критических ресурсов с подтверждённым происхождением и статусом | 100% в пилотном перечне |
| Эксплуатационная готовность | Полнота передачи паспорта, регламентов и гарантий | 100% |
| Пользовательский опыт | Оценка ключевых пользовательских путей | не ниже 4,2 из 5 |

После установления базовых линий ядро KPI расширяется до отраслевого реестра показателей, совместимого с ESG-IR 1.0 и системой из 260 показателей развития человека и территории. Показатели группируются по 19 модулям, жизненным стадиям и уровням принятия решений.

## 11.3. Ожидаемые эффекты

- Для государства. Прослеживаемое исполнение, сопоставимость проектов, раннее выявление системных рисков и меньше дублирующей отчётности.

- Для регионов. Единый набор интеграций и сервисов при сохранении региональной специфики и данных.

- Для бизнеса. Предсказуемый путь проекта, повторное использование сведений, прозрачные требования, доступ к кооперации и ресурсам.

- Для граждан. Понятный статус, участие в формировании потребности, доступ к результатам и обратной связи.

- Для отрасли. Накопление знаний полного жизненного цикла, повышение качества решений и развитие отечественных технологий.

# 12. MVP, пилот и дорожная карта

## 12.1. Состав MVP

MVP подтверждает архитектуру на реальных процессах и не пытается сразу охватить все 19 модулей. Минимальный продукт включает:

- единый вход через ЕСИА и ролевую модель;

- цифровой паспорт и ObjectID;

- пространственную карточку территории;

- журнал событий, версий, решений и доказательств;

- пять ключевых интеграций: Госуслуги, Стройкомплекс.РФ/ГИСОГД, НСПД/ЕГРН, ЕГРЗ, ФГИС ЦС;

- контрольные ворота G0–G4 и прототип G5–G8;

- базовые дашборды срока, стоимости, комплектности и риска;

- архив верификации и механизм обратной связи.

## 12.2. План первых 90 дней

| Период | Фокус | Результат |
| --- | --- | --- |
| Дни 1–15 | Мандат и границы | Рабочая группа, карта полномочий, владельцы процессов, выбор пилотов |
| Дни 16–30 | Архитектура | Цифровой паспорт v0.1, карта данных, интеграционные контракты, модель угроз |
| Дни 31–60 | Прототип | Единый вход, паспорт, журнал событий, карта объекта, первые интеграции и ворота |
| Дни 61–75 | Испытание | Сценарии пользователей, нагрузка, безопасность, качество данных, обучение |
| Дни 76–90 | Пилот | Три объекта, измерение базовой линии, независимая проверка и решение о фазе 2 |

## 12.3. Пилотные типы объектов

| Контур | Что проверяем | Рекомендуемый масштаб |
| --- | --- | --- |
| Жильё | Проверить связку земли, ЕИСЖС, разрешений, финансирования, строительства и ввода | Один объект комплексной жилой застройки |
| Социальная инфраструктура | Проверить бюджет, закупку, типовое решение, контроль и передачу в эксплуатацию | Школа, поликлиника или спортивный объект |
| Промышленно-инфраструктурный объект | Проверить кооперацию, материалы, логистику, безопасность и ECO-PPA | Кандидат: кластер Сызрань–Рамено–Смолькино, после отдельного решения |

## 12.4. Дорожная карта 2026–2030

| Период | Этап | Ключевой результат |
| --- | --- | --- |
| 2026 | Проектирование и пилот | Стандарт паспорта, MVP, три типа объектов, оценка правовых и технологических разрывов |
| 2027 | Региональное тиражирование | Подключение выбранных субъектов, типовые интеграции, обучение и сервисная модель |
| 2028 | Федеральная масштабируемость | Расширение модулей, жизненных ситуаций, отраслевых реестров и независимой верификации |
| 2029 | Экономика кооперации | Ресурсные балансы, производственные мощности, логистика, страхование и сервисы жизненного цикла |
| 2030 | Предиктивное управление | Цифровые двойники территорий, раннее предупреждение и обратная связь в нормы и программы |

# 13. Риски и решения, требуемые для старта

## 13.1. Реестр ключевых рисков

| Риск | Проявление | Управление |
| --- | --- | --- |
| Дублирование систем | Создание ещё одной базы и кабинета | Инвентаризация, архитектурный запрет на необоснованную репликацию |
| Размывание полномочий | Неясно, кто принимает и отвечает | Матрица решений, источников истины и юридических оснований |
| Низкое качество данных | Расхождения блокируют процесс или искажают аналитику | Владелец поля, контроль качества, процедура исправления в первичном источнике |
| Сопротивление участников | Дополнительная нагрузка и обход системы | Уменьшение ручного ввода, совместное проектирование путей, обучение |
| Зависимость от поставщика | Закрытые форматы и высокая стоимость изменений | Открытые API, экспорт, модульность, владение государством ключевыми спецификациями |
| Кибератака | Нарушение доступности, целостности или конфиденциальности | Сегментация, нулевое доверие, резервирование, постоянный мониторинг |
| Ошибочный сигнал ИИ | Неправильная рекомендация влияет на решение | Человек в контуре, объяснимость, тестирование, журналирование, право оспаривания |
| Региональный разрыв | Неравные возможности субъектов | Типовое облачное ядро, адаптеры, финансирование подключения и центр компетенций |
| Неустойчивое финансирование | Остановка после пилота | План полной стоимости владения и решение о постоянном операторе до фазы 2 |
| Недоказанный эффект | Масштабирование без результата | Базовая линия, пилотные KPI и независимая верификация |

## 13.2. Семь решений для запуска

- Одобрить Единый строительный портал как интеграционный слой жизненного цикла объекта, а не замену действующим системам.

- Определить федерального координатора и сформировать межведомственный совет с участием владельцев ключевых систем.

- Поручить за 30 дней подготовить карту процессов, данных, полномочий и интеграций.

- Утвердить стандарт цифрового паспорта v0.1, ObjectID и событийного журнала для пилота.

- Выбрать три пилотных объекта и закрепить владельцев результата, базовые линии и KPI.

- Определить оператора MVP, модель безопасности и бюджет полной стоимости пилота.

- Через 90 дней рассмотреть независимый отчёт и принять решение о региональном тиражировании.

Итог. Единый строительный портал должен сделать объект управляемым сквозь ведомства, организации и стадии — без разрушения действующей цифровой вертикали и без передачи ответственности алгоритму.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

# Матрица ответственности на пилоте

| Решение / процесс | Кто утверждает | Кто исполняет | Кого привлекают |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели и пилоты | Межведомственный совет | Федеральный координатор | Регионы, заказчики, отрасль |
| Стандарт паспорта | Федеральный координатор | Архитектурный совет | Владельцы систем, оператор |
| Интеграции | Владельцы систем | Оператор портала | Региональные ИТ-команды |
| Качество данных | Владелец первичного источника | Оператор контроля качества | Пользователи и аудит |
| Пилотный процесс | Владелец объекта | Проектный офис | Все участники жизненного цикла |
| Аналитические сигналы | Уполномоченное лицо | ЭКВИЛИБРИУМ / ИАЦ | Эксперты и владельцы данных |
| Безопасность | Оператор и владелец системы | Центр ИБ | Подключённые участники |
| Оценка эффекта | Межведомственный совет | Независимый верификатор | Проектный офис и пользователи |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

# Минимальные требования к интеграционному контракту

- владелец и правовое основание предоставления данных;

- состав, семантика, классификаторы и допустимые значения;

- идентификаторы объекта, территории, участника и документа;

- режим получения: запрос, событие, пакет или ссылка;

- версия, время актуальности и порядок аннулирования;

- требования к электронной подписи и доверенности;

- SLA, обработка ошибок, повторная доставка и сверка;

- категория данных, журнал доступа, хранение и удаление;

- ответственность за качество и процедура исправления;

- условия тестирования, мониторинга и изменения интерфейса.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

# Краткий словарь

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Архив доказательств | Связанный набор подписанных документов, событий, измерений и заключений, подтверждающий решение или результат. |
| Контрольные ворота | Машиночитаемая проверка готовности объекта к следующей стадии на основании существующих решений и доказательств. |
| ObjectID | Неизменяемый идентификатор объекта, связывающий записи разных систем и стадий. |
| Событийный журнал | Хронология изменений состояния объекта с источником, временем, инициатором и основанием. |
| Источник истины | Система или реестр, которому нормативно или организационно поручено вести конкретные сведения. |
| Цифровой паспорт | Сквозное представление объекта: идентификаторы, статусы, участники, документы, модели, события, метрики и доказательства. |
| Цифровой двойник | Связанная модель текущего и прогнозного состояния объекта или территории для сценарного анализа. |
| ECO-PPA | Проектный механизм согласования ресурсов, обязательств, рисков и измеримого экологического, социального и экономического результата. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

# Официальные источники и точки интеграции

- Правительство РФ — обновлённое стратегическое направление цифровой трансформации строительства и ЖКХ до 2030 года

- ЕИС «Стройкомплекс.РФ»

- ФГИС ЕЦП НСПД — Росреестр

- Портал НСПД

- Единый государственный реестр заключений — Главгосэкспертиза России

- ФГИС ЦС — Минстрой России

- Единая информационная система жилищного строительства

- Единая информационная система в сфере закупок

- Госуслуги — выдача разрешения на строительство

- Главгосэкспертиза России — цифровая вертикаль строительной отрасли

Источники использованы для определения действующего цифрового периметра. Конкретный состав интеграций, правовые основания и актуальные редакции нормативных актов подлежат подтверждению на этапе 0.