ЕДИНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Архитектура единой цифровой платформы управления строительством и ЖКХ

Концепция и верхнеуровневое техническое задание в развитие распоряжения Правительства РФ от 2 марта 2026 г. № 398-р

| Горизонт | 2030 |
| --- | --- |
| Предмет | Строительство + ЖКХ + жизненный цикл ОКС |
| Архитектурный принцип | Реестровое ядро + процессный слой + ТИМ + интеграции + аналитика/ИИ |
| Версия | Концепт 1.0 / август 2026 |

Нормативная основа: распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.03.2026 № 398-р. Официальная публикация: government.ru.

# 1. Резюме решения

Предлагается создать единый цифровой контур управления объектом капитального строительства и коммунальной инфраструктурой — от инициативы, земельно-градостроительной подготовки и проектирования до ввода, эксплуатации, ремонта и модернизации.

Платформа не заменяет действующие государственные информационные системы, а связывает их через единые сущности данных, API и событийный обмен.

Центр архитектуры — цифровой паспорт объекта и единая история решений, документов, моделей, сроков, стоимости и ответственности.

ТИМ/информационная модель рассматривается как рабочая модель жизненного цикла, а не как отдельный файл проектировщика.

Для органов власти формируется управленческий контур: мониторинг сроков, рисков, стоимости, цифровой зрелости и качества данных.

Для рынка — единый кабинет участника, понятные маршруты процедур, машиночитаемые документы и сокращение ручных повторных вводов данных.

# 2. Нормативная привязка к распоряжению № 398-р

| Контур | Функция | Результат |
| --- | --- | --- |
| Единая цифровая среда | Связать федеральный, региональный и объектовый уровни управления | Сквозной цифровой контур отрасли |
| Электронные процедуры | Перевести взаимодействие участников инвестиционно-строительного цикла в цифровой вид | Снижение сроков и транзакционных издержек |
| ТИМ и цифровые двойники | Использовать информационные модели на всем жизненном цикле | Прослеживаемый цифровой двойник объекта |
| Стройкомплекс.РФ / ГИСОГД | Обеспечить обмен данными и интеграцию | Единая картина пространственных и градостроительных данных |
| ЖКХ | Электронные паспорта коммунальной инфраструктуры и цифровой учет жилищного фонда | Переход от документов к данным и событиям |
| ИИ | Автоматизировать контроль, анализ и принятие типовых решений | Прогноз рисков и повышение производительности |

# 3. Целевая архитектура

Пять уровней платформы

| Контур | Функция | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Реестровое ядро | Объекты, участники, документы, модели, сети, контракты, события | Единая версия правды |
| 2. Процессный слой | Маршруты, статусы, согласования, контроль сроков и ответственности | Управляемый инвестиционно-строительный цикл |
| 3. ТИМ / цифровой двойник | Версии моделей, проверка, замечания, исполнительная и эксплуатационная модель | Сквозная модель жизненного цикла |
| 4. Сервисный слой | Кабинеты, суперсервисы, уведомления, электронные формы | Удобное взаимодействие участников |
| 5. Аналитика и ИИ | Риски, стоимость, сроки, качество, зрелость, прогноз | Управленческие решения на данных |

# 4. Модель данных: главные сущности

Объект капитального строительства: Единый идентификатор, адрес/координаты, тип, стадия, параметры, статус.

Территория / земельный участок: Границы, права, ограничения, градостроительные условия, инфраструктурная обеспеченность.

Проект: Цели, параметры, этапы, финансирование, график, бюджет, ответственные.

Информационная модель: Версия ТИМ, состав, формат, проверки, замечания, связь с документацией и фактом.

Документ: Вид, версия, автор, статус, машиночитаемая структура, подпись, связь с процедурой.

Процедура / согласование: Основание, участники, срок, решение, замечания, результат.

Контракт / обязательство: Стороны, предмет, цена, сроки, этапы, исполнение, обеспечение.

Работа / этап: План, факт, ресурсы, объем, исполнитель, контроль качества.

Инженерная сеть / объект ЖКХ: Паспорт, характеристики, состояние, аварии, ремонты, инвестиционные мероприятия.

Событие: Изменение статуса, инцидент, проверка, загрузка данных, решение, отклонение.

# 5. Функциональные модули MVP

## Модуль 1. Цифровой паспорт объекта

Единая карточка объекта; участники; стадия; ключевые показатели; история решений; связанные модели и документы.

## Модуль 2. Маршрут инвестиционно-строительного цикла

Пошаговый маршрут процедур; зависимости; ответственные; дедлайны; блокировки; автоматические уведомления.

## Модуль 3. ТИМ / цифровая модель

Загрузка; просмотр; версии; проверки; коллизии; замечания; привязка к смете, графику и исполнительной документации.

## Модуль 4. Экспертиза и согласования

Комплектность; замечания; ответы; электронные решения; контроль нормативных сроков.

## Модуль 5. Строительный контроль

План-факт; исполнительная документация; фото/видео; предписания; акты; отклонения от проектных решений.

## Модуль 6. Коммунальная инфраструктура

Электронный паспорт; ТУ; подключения; аварии; ремонт; инвестиционные мероприятия; готовность к отопительному сезону.

## Модуль 7. Эксплуатация и ЖКХ

Передача объекта; техническое состояние; обращения; обслуживание; капремонт; данные для ГИС ЖКХ.

## Модуль 8. Аналитический центр

Дашборды; сроки; стоимость; риски; качество данных; рейтинг проблем; цифровая зрелость; ИИ-прогноз.

# 6. Ролевая модель

| Роль | Рабочий контур |
| --- | --- |
| Федеральный регулятор | Политики, показатели, мониторинг, нормативные требования, межведомственная координация |
| Регион / муниципалитет | Портфель объектов, градостроительные процедуры, инфраструктура, контроль сроков |
| Государственный заказчик | Планирование, бюджет, контрактование, ход проекта, приемка |
| Застройщик / инвестор | Маршрут проекта, документы, согласования, сроки, риски |
| Технический заказчик | Управление проектированием и строительством, контроль качества и сроков |
| Проектировщик | ТИМ, документация, версии, ответы на замечания |
| Экспертиза / надзор | Проверки, замечания, заключения, предписания, использование модели |
| Подрядчик | Производство работ, исполнительная документация, план-факт |
| РСО / управляющая организация | Подключения, эксплуатация, аварии, ремонты, техническое состояние |
| Гражданин / собственник | Статусы услуг, обращения, данные ЖКХ, цифровое взаимодействие |

# 7. Интеграционная архитектура

Принцип: API-first, событийный обмен и отсутствие повторного ручного ввода сведений, уже находящихся в государственных системах.

ЕГИСОГД «Стройкомплекс.РФ» и региональные ГИСОГД/ИСОГД.

ФГИС ЕГРЗ и контуры государственной экспертизы.

ФГИС ЦС и сметно-ценовые данные.

ЕИСЖС и отраслевые данные жилищного строительства.

ГИС ЖКХ и «Госуслуги Дом».

НСПД и кадастрово-пространственные сервисы Росреестра.

ЕПГУ/Госуслуги и электронные государственные услуги.

Информационные системы управления проектами государственных заказчиков.

ГИС ТОР КНД и цифровой государственный контроль/надзор.

Корпоративные ERP/PM/СОД/ТИМ-среды участников рынка через стандартизированные API.

# 8. Технологическая архитектура

| Контур | Функция | Результат |
| --- | --- | --- |
| Клиентский слой | Web/mobile кабинеты, адаптивный интерфейс, роль-ориентированные рабочие столы | Единый пользовательский опыт |
| API Gateway | Аутентификация, маршрутизация, квоты, журналирование | Безопасные интеграции |
| Процессный движок | BPMN/машина состояний, SLA, маршрутизация задач | Исполнимые регламенты |
| Master Data / Registry | Единые справочники и идентификаторы | Согласованность данных |
| Документы и подпись | ЭДО, версии, УКЭП, машиночитаемые формы | Юридически значимый цифровой процесс |
| ТИМ-сервисы | Хранилище моделей, viewer, проверки, IFC/открытые форматы | Цифровой двойник |
| Data Lake / DWH | История, телеметрия, агрегаты, витрины | Аналитическая база |
| ИИ-сервисы | Классификация, поиск, проверка, прогноз, выявление аномалий | Снижение ручного труда |
| Интеграционная шина | События, очереди, ETL/ELT, API | Связность федеральных и региональных систем |
| ИБ и аудит | Ролевая модель, сегментация, журнал действий, резервирование | Устойчивость и доверие |

# 9. Приоритетные сценарии ИИ

Автоматическая проверка комплектности пакета документов перед подачей.

Семантическое сопоставление требований нормативных документов с проектными решениями.

Поиск противоречий между документами, ТИМ-моделью, сметой и календарным графиком.

Прогноз риска срыва сроков и превышения бюджета по портфелю объектов.

Выявление аномалий в исполнительной документации и фотофиксации.

Риск-профиль подрядчика и поставщика на основе подтвержденных данных исполнения.

Прогноз аварийности коммунальной инфраструктуры по состоянию, возрасту и телеметрии.

Интеллектуальный помощник участника инвестиционно-строительного цикла по процедурам и статусам.

# 10. Система показателей

| Контур | Функция | Результат |
| --- | --- | --- |
| Сроки | Медианная длительность ключевых процедур; длительность полного цикла | Сокращение времени проекта |
| Цифровизация | Доля процедур без бумажного дублирования; доля машиночитаемых документов | Переход к данным |
| ТИМ | Доля объектов с актуальной информационной моделью; доля проверок по модели | Реальное применение цифрового двойника |
| Интеграции | Доля сведений, получаемых автоматически; число повторных ручных вводов | Бесшовность |
| Качество | Количество ошибок/возвратов; полнота и актуальность данных | Повышение надежности |
| Стоимость | Отклонение бюджет/факт; стоимость транзакций и согласований | Снижение непроизводительных потерь |
| ЖКХ | Полнота электронных паспортов; аварийность; время восстановления | Управление инфраструктурой по состоянию |
| Управление | Доля объектов с ранним выявлением риска; время реакции на отклонение | Проактивное управление |

# 11. Дорожная карта внедрения

Этап 0 — 8–12 недель — Архитектурное обследование; реестр сущностей; карта интеграций; выбор пилота; нормативная матрица; макет интерфейсов.

Этап 1 — 4–6 месяцев — MVP: паспорт объекта, маршрут, документы, ТИМ-viewer, дашборд, 3–5 интеграций.

Этап 2 — 6–12 месяцев — Стройконтроль, коммунальная инфраструктура, расширение интеграций, электронные акты, региональный портфель.

Этап 3 — 12–18 месяцев — Эксплуатация/ЖКХ, ИИ-сценарии, цифровой двойник, тиражирование на несколько регионов.

Этап 4 — до 2030 — Масштабирование, унификация моделей данных, промышленная эксплуатация, отраслевые витрины и межрегиональный анализ.

# 12. Рекомендуемый пилот

Пилот должен быть не «порталом ради портала», а демонстрацией сквозного прохождения одного реального объекта через цифровой маршрут.

Один регион / один крупный заказчик / 3–10 объектов.

Фиксированный набор процедур: исходные данные → проектирование → экспертиза → разрешение → строительство → исполнительная документация → ввод.

Обязательная ТИМ-модель и цифровой паспорт объекта.

Интеграции минимум со «Стройкомплекс.РФ»/региональной ГИСОГД, экспертизой, НСПД и системой заказчика.

Контрольные метрики до/после: срок процедуры, число ручных вводов, возвраты, ошибки, задержки, время подготовки отчетности.

# 13. Организационная модель

| Контур | Функция | Результат |
| --- | --- | --- |
| Совет проекта | Минстрой/регион/заказчик/оператор/ключевые ведомства | Решения по приоритетам и барьерам |
| Архитектурный комитет | Данные, интеграции, ТИМ, ИБ, стандарты | Целостность архитектуры |
| Продуктовый офис | Пользовательские сценарии, бэклог, метрики | Быстрое развитие продукта |
| Центр данных и качества | НСИ, паспорта, правила качества, витрины | Доверие к данным |
| Центр компетенций ТИМ | Форматы, модели, проверки, обучение | Единые правила работы с моделями |
| Центр эксплуатации | SLA, инциденты, релизы, устойчивость | Промышленная надежность |

# 14. Архитектурные принципы

Данные один раз: сведения вводятся или получаются из первичного источника и переиспользуются.

Объект как цифровая сущность: все документы и события связаны с единым паспортом.

Открытые интерфейсы: интеграции через документированные API и события.

Машиночитаемость по умолчанию: XML/JSON/структурированные формы вместо «PDF как базы данных».

Версионность и доказуемость: история изменений, авторство, подпись и аудит каждого критичного действия.

Федеративность: единые правила и модели данных при сохранении региональных и корпоративных систем.

Безопасность по архитектуре: минимальные права, сегментация, журналирование, резервирование и контроль цепочки поставок ПО.

Импортонезависимость: приоритет отечественных компонентов и переносимых открытых форматов.

# 15. Решения, которые необходимо принять для запуска

Утвердить владельца продукта и пилотную территорию/заказчика.

Утвердить каноническую модель данных и идентификатор объекта.

Определить 5–7 обязательных интеграций первого этапа.

Выбрать эталонный маршрут инвестиционно-строительного цикла для MVP.

Зафиксировать требования к ТИМ-модели и общей среде данных.

Утвердить KPI пилота и методику измерения эффекта.

Сформировать межведомственную архитектурную группу и продуктовый офис.

# Источники

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.03.2026 № 398-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года». Официальный сайт Правительства России: https://government.ru/docs/all/163630/

2. Официальный PDF распоряжения: https://static.government.ru/media/files/A6eGtkkDnhcpleQoLgSn8XTLxP5RCvBT.pdf

Документ является концептуальной архитектурой и не подменяет нормативные акты, технические требования государственных информационных систем и обязательные процедуры информационной безопасности.