СПЕЦЗАЩИТА
ГИДРОРОБОТОТЕХНИКА

Подводные роботизированные системы для науки, промышленности, экологии, безопасности и судостроения

Версия: стратегическое исследование и проектный пакет • 2026

# 1. Краткая суть

Гидроробототехника — это технологический контур подводных роботизированных систем, объединяющий автономные аппараты AUV, телеуправляемые ROV, подводные глайдеры, донные станции, гидроакустику, навигацию, сенсоры, манипуляторы, ИИ-обработку данных и сервисную инфраструктуру. Для СПЕЦЗАЩИТЫ это не отдельный приборный рынок, а прикладная система контроля акваторий, портов, судостроительных активов, трубопроводов, кабелей, гидротехнических сооружений, биоценозов и подводной инфраструктуры.

Цель: сформировать российский производственно-научный контур гидроробототехники полного цикла.

Опорные заказчики: судостроение, порты, транспорт, энергетика, экология, наука, спасательные службы, безопасность.

Принцип: аппарат + сенсорика + связь + данные + сервис + регламент эксплуатации.

Результат: серия пилотных систем, испытательный полигон, отраслевой реестр решений и программа масштабирования.

# 2. Почему тема стратегическая

Большая часть подводных объектов не видна обычным средствам наблюдения; роботизация превращает акваторию в измеряемую и управляемую среду.

Судостроение получает новый рынок: не только корабли, но и носители, док-станции, пуско-подъемные устройства, сервисные суда, центры данных и обучение экипажей.

Экологический мониторинг получает постоянные измерения: вода, донные отложения, биоценозы, загрязнения, состояние гидротехнических сооружений.

Безопасность получает инструменты поиска, обследования, разминирования, охраны портов, кабелей, трубопроводов и критической инфраструктуры.

Материаловедение становится ядром: корпуса, композиты, техническая керамика, синтактическая пена, покрытия, герметизация, оптика, силовая электроника.

# 3. Таксономия систем

| Класс | Функция | Сильные стороны | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| AUV | Автономное обследование, картография, миссии по маршруту | Дальность, скрытность, снижение нагрузки на судно | Сложнее связь и возврат, ограниченная интервенция |
| ROV | Точная инспекция, ремонт, манипуляции, отбор проб | Реальное время, управление оператором, силовые работы | Кабель, зависимость от судна/энергии |
| Глайдер | Длительный мониторинг океана и акваторий | Энергоэффективность, месяцы миссий, большие районы | Низкая скорость, ограниченная полезная нагрузка |
| Донная станция | Постоянный мониторинг среды и инфраструктуры | Долгие измерения, сеть датчиков, контроль изменений | Нужны установка, питание, связь, обслуживание |
| Гибрид AUV/ROV | Автономный переход + управляемая работа | Лучшее из двух классов, перспективная ниша | Сложность сертификации и архитектуры |

# 4. Архитектура платформы СПЕЦЗАЩИТА

Проектный офис: формирует ТЗ, кооперацию, паспорт пилота, календарь испытаний, модели финансирования и валидации.

Инженерное ядро: конструкторские бюро, электроника, гидроакустика, программное обеспечение, материалы, испытания.

Судостроительный контур: суда-носители, док-станции, пуско-подъемные устройства, ремонтные мощности и сервис флота.

Данные и ИИ: цифровой двойник акватории, обработка сонаров, видеоаналитика, распознавание объектов, предиктивный ремонт.

Экологический контур: мониторинг воды, дна, биоты, загрязнений, донных отложений, динамики биоценозов.

Безопасность: обследование акваторий, подводный поиск, контроль портов и объектов, инженерная разведка.

# 5. Ключевые технологические модули

| Модуль | Содержание |
| --- | --- |
| Корпус и плавучесть | титан/алюминий/композиты, синтактическая пена, гермоблоки, защита от давления |
| Движение | винтовые движители, векторная тяга, рули, крылья глайдера, энергоэффективность |
| Энергия | Li-ion/LiFePO4, BMS, док-зарядка, кабельное питание ROV, гибридные решения |
| Навигация | ИНС, DVL, USBL/LBL, акустические маяки, батиметрия, алгоритмы SLAM |
| Сенсоры | сонар бокового обзора, многолучевой эхолот, камеры, CTD, мутность, химия воды, магнитометр |
| Связь | кабель ROV, акустические модемы, оптическая связь, буй-ретранслятор, спутниковый канал |
| Манипуляторы | захваты, резаки, пробоотборники, щетки, инструменты инспекции и ремонта |
| ПО и ИИ | планирование миссий, распознавание объектов, 3D-реконструкция, отчеты, архив данных |

# 6. Связка с судостроением, ОСК, ВТБ, Инмортранс и Океан 80

Гидроробототехника должна быть встроена в судостроительный пакет СПЕЦЗАЩИТЫ как отдельная продуктовая линия вокруг судов-носителей, сервисных баз, портовой инфраструктуры и морских испытательных полигонов. В связке с ранее подготовленным контуром ОСК — ВТБ — Инмортранс — Океан 80 это направление может стать практическим пилотом: от проектирования аппаратов до серийного обслуживания акваторий.

ОСК: носители, верфи, ремонт, морская инженерия, интеграция робототехники в суда и порты.

ВТБ: проектное финансирование, лизинг, инвестиционная модель, контроль исполнения и активов.

СПЕЦЗАЩИТА: проектный офис, кооперация, реестр участников, пилоты, взаимодействие с заказчиками.

Инмортранс: научно-методический и транспортно-морской контур, регламенты и эксплуатационные модели.

Океан 80: пилотная эксплуатация, миссии в акваториях, обучение, демонстрационные проекты.

# 7. Пилотные программы

Пилот 1. Инспекция портовой инфраструктуры

ROV + сонар + видеоаналитика для причалов, гидротехнических сооружений, кабелей и трубопроводов.

Пилот 2. Экологическая акватория

AUV/глайдер + донные станции для мониторинга воды, донных отложений, биоценозов и загрязнений.

Пилот 3. Судостроительный сервис

Подводная инспекция корпусов судов, винто-рулевых групп, доков, причалов, подводных частей сооружений.

Пилот 4. Поиск и безопасность

Комплекс поиска объектов, обследования дна, контроля акваторий и сопровождения спасательных работ.

Пилот 5. Материалы и покрытия

Испытания корпусов, композитов, керамики, покрытий, герметиков, оптики и электроники в морской среде.

# 8. Дорожная карта 2026–2030

| Этап | Срок | Результат | Контрольная точка |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Паспорт проекта | 0–2 мес. | ТЗ, кооперация, смета, карта заказчиков | Утвержденный проектный паспорт |
| 1. Демонстратор | 3–6 мес. | ROV-инспектор + пакет сенсоров + отчетность | Полевое испытание в акватории |
| 2. Полигон | 6–12 мес. | Испытательная база, регламенты, обучение операторов | Первые 50 миссий |
| 3. Линейка | 12–24 мес. | AUV, ROV, глайдер, донная станция, сервис | Серийные опытные образцы |
| 4. Масштабирование | 24–48 мес. | Региональные центры, лизинг, сервисные контракты | 10+ акваторий/портов |
| 5. Экспорт и стандарты | 36–60 мес. | Стандарты, реестр, международные проекты | Сертификация и экспортный пакет |

# 9. KPI и эффекты

Технические KPI: глубина, автономность, точность позиционирования, устойчивость связи, качество сонарных данных, процент успешных миссий.

Экономические KPI: стоимость одной миссии, снижение затрат на водолазные работы, доля отечественных компонентов, выручка сервисных контрактов.

Экологические KPI: частота мониторинга, покрытие акваторий, скорость выявления загрязнений, полнота цифрового архива наблюдений.

Безопасность: сокращение времени поиска, повышение контроля портов и подводных объектов, снижение рисков для людей.

Судостроение: новая продуктовая линейка, загрузка верфей и КБ, сервисный рынок жизненного цикла.

# 10. Что надо сделать немедленно

Назначить головной проектный офис и технического интегратора.

Собрать реестр российских и дружественных компетенций: КБ, электроника, гидроакустика, материалы, софт, верфи, полигоны.

Выбрать 2–3 стартовые акватории для демонстраций: порт, судостроительный объект, экологический полигон.

Подготовить линейку ТЗ: ROV-инспектор, AUV-картограф, глайдер-монитор, донная станция, центр данных.

Сформировать финансовую схему: грант/ОКР, лизинг, сервисные контракты, промышленный консорциум.

Встроить гидроробототехнику в пакет СПЕЦЗАЩИТА — Судостроение как отдельную программу.

# 11. Источники и ориентиры для проверки

WHOI: Autonomous Underwater Vehicles — обзор классов AUV и примеров применения. https://www.whoi.edu/what-we-do/explore/underwater-vehicles/auvs/

WHOI: AUV Sentry — глубина до 6000 м, миссии картографии и съемки морского дна. https://www.whoi.edu/oceanrobots/robots/sentry-phone.html

WHOI: Nereid Under Ice — гибрид ROV/AUV и микрооптоволоконный кабель. https://www.whoi.edu/what-we-do/explore/underwater-vehicles/hybrid-vehicles/nereid-under-ice/

NOAA Ocean Exploration: технологии ROV, манипуляторы, инструменты отбора проб. https://oceanexplorer.noaa.gov/explainers/technology/

Rostec, 2025: телеметрические системы для подводных роботов разминирования. https://www.rostec.ru/en/media/news/rostec-has-supplied-a-batch-of-telemetry-systems-for-underwater-demining-robots/

Минтранс РФ, 2025: ОСК и обновление дноуглубительного флота. https://www.mintrans.gov.ru/press-center/branch-news/6256

DOAJ, 2025: Structural-parametric synthesis of AUV for mineral resources complex. https://doaj.org/article/50d3c9f427204778a5c0188d09060b03

TrackDyne: USBL/LBL, акустические модемы и подводная связь как технологический ориентир. https://www.trackdyne.com/