АДРЕСНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАКЕТ  /  РЕДАКЦИЯ 1.0

# ОТ ПРОЕКТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
К ДОКАЗУЕМОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

Предложение РСПП о 90-дневной апробации проектно-аналитического контура

ЭКВИЛИБРИУМ  ·  ECO-PPA  ·  СПЕЦЗАЩИТА  ·  ESG-IR  ·  СФЕРА

Президенту РСПП Александру Николаевичу Шохину
Инициатор: Соколов Сергей Леонидович  ·  29 августа 2026 г.
Статус: предложение для экспертного обсуждения; не является решением или стандартом РСПП

02  /  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Президенту Российского союза
промышленников и предпринимателей
Шохину Александру Николаевичу

от Соколова Сергея Леонидовича

О проведении на площадке РСПП 90-дневной апробации контура формирования и верификации промышленных, экологических и социальных проектов

Уважаемый Александр Николаевич!

Российскому бизнесу необходим согласованный механизм, связывающий стратегическую задачу компании или территории с проектным решением, обязательствами сторон, ресурсами, календарём, первичными данными и независимо проверяемым результатом.

Предлагаю провести на площадке РСПП 90-дневную организационно-методическую апробацию авторского проектно-аналитического контура «ЭКВИЛИБРИУМ — ECO-PPA — СПЕЦЗАЩИТА — ESG-IR — СФЕРА» на материалах добровольно участвующих компаний и отраслевых объединений.

Граница предложения
Апробация не создаёт для РСПП обязательств по финансированию, не означает признания методологии стандартом РСПП и не подменяет аудит, обязательную отчётность, экспертизы или государственное регулирование.

- Поддержать проведение 90-дневной апробации.

- Поручить Аппарату РСПП определить координатора и в течение 15 календарных дней подготовить состав рабочей группы и техническое задание.

- Предложить профильным комитетам и добровольно участвующим компаниям представить до трёх проектных кейсов для проверки методологии.

- По итогам апробации рассмотреть сводный отчёт и принять решение о 12-месячном пилоте, доработке методологии либо завершении эксперимента.

Готов представить архитектуру системы и проект технического задания на рабочей встрече в удобное для Вас время.

С уважением,
Соколов Сергей Леонидович
severa70@mail.ru

03  /  КАРТОЧКА РЕШЕНИЯ

# Требуется одно ограниченное решение

Разрешить проверку механизма на добровольных кейсах — без финансового и репутационного аванса со стороны РСПП.

Проект решения
Поддержать 90-дневную организационно-методическую апробацию; определить координатора; сформировать рабочую группу; отобрать до трёх кейсов; на 90-й день принять решение GO / GO WITH CONDITIONS / NO-GO.

| Параметр | Предлагаемая конструкция |
| --- | --- |
| Площадка | РСПП как институциональный координатор делового контура. |
| Предмет | Паспорт проекта, обязательства, ресурсы, данные, риски, доказательства и правила корректировки. |
| Участники | До трёх добровольных кейсов; предпочтительно не менее двух компаний и двух отраслевых контекстов. |
| Срок | 90 календарных дней от утверждения технического задания. |
| Результат | Проверенная методика, демонстрационный реестр, заключения экспертов, перечень разрывов и решение о дальнейшем статусе. |
| Что не требуется | Финансирование РСПП, гарантия инвестиций, принятие коммерческого или технологического риска, предварительное признание стандарта. |

Логика соответствует ранее сформулированному принципу: РСПП предлагается не принять систему, а совместно проверить модель.

04  /  СООТВЕТСТВИЕ ПОВЕСТКЕ РСПП

# Предложение отвечает текущей деловой повестке РСПП

Апробация соединяет задачи инвестиций, технологического суверенитета, кооперации, цифровизации и доказательной устойчивости.

| Приоритет РСПП | Точка сопряжения пакета | Источник |
| --- | --- | --- |
| Сбалансированный рост и инвестиции | Отбор проектов по полноте мандата, ресурсов, рисков и измеримого результата. | [1], [2] |
| Проектное и инфраструктурное финансирование | Подготовка проверяемого проектного досье до привлечения инструментов ГЧП, кредита или облигаций. | [1], [3] |
| Технологический суверенитет | Учёт НИОКР, ПО, прав на технологии, инжиниринга, локализации и независимой экспертизы. | [4], [5] |
| Промышленная кооперация | Сборка консорциума под конкретный запрос предприятия и тиражирование только проверенного решения. | [5] |
| Цифровизация и производительность | Единый паспорт данных, воспроизводимый расчёт и защищённый демонстрационный реестр. | [6], [7] |
| Ответственная деловая практика | Проектная цепочка доказательности как дополнение к действующим индексам и общественному заверению РСПП. | [8] |
| Экология и климат | Измеримый эффект, адаптация, природные данные и баланс экологических целей с возможностями компаний. | [9], [10] |

Позиционирование
Не новая всеобъемлющая система, а ограниченный протокол подготовки и проверки проектных решений, совместимый с действующими инструментами компаний и РСПП.

05  /  ПРОВЕРЯЕМАЯ ПРОБЛЕМА

# Инициатива и отчёт часто существуют отдельно от доказуемого результата

- Разрыв 1. Стратегическая задача не переводится в единый паспорт с владельцем, границами и исходным состоянием.

- Разрыв 2. Ресурсы и обязательства учитываются в разных системах и не образуют общей цепочки ответственности.

- Разрыв 3. Показатель результата фиксируется без заранее утверждённой методики, baseline и источника данных.

- Разрыв 4. Исполнитель, владелец данных и верификатор могут зависеть друг от друга.

- Разрыв 5. Отчётность появляется после исполнения и не управляет корректировками в ходе проекта.

- Разрыв 6. Успешный кейс трудно воспроизвести и масштабировать без общего досье решения.

Гипотеза апробации
Если связать мандат, паспорт, обязательства, ресурсы, первичные данные и независимую проверку в одной версионной цепочке, решение о финансировании и масштабировании станет более объяснимым и проверяемым. Эта гипотеза должна быть подтверждена или опровергнута реальными кейсами.

06  /  СКВОЗНОЙ МАРШРУТ

# От запроса предприятия до решения о масштабировании

Краткая формула
РСПП формирует запрос → ЭКВИЛИБРИУМ проектирует варианты → ECO-PPA закрепляет проект и обязательства → СПЕЦЗАЩИТА собирает исполнение → ESG-IR доказывает результат → СФЕРА масштабирует проверенное решение.

1. Запрос. Компания или отраслевое объединение формулирует проблему, владельца решения и границы кейса.

2. Диагностика. ЭКВИЛИБРИУМ сопоставляет исходное состояние, 19 балансов, риски, сценарии и дефицит данных.

3. Проектирование. ECO-PPA превращает выбранный сценарий в паспорт, обязательства, ресурсный план, календарь и условия результата.

4. Кооперация. СПЕЦЗАЩИТА формирует исполнителей, рабочие пакеты, цепочку поставок и доказательные материалы.

5. Проверка. ESG-IR фиксирует методики, происхождение данных, независимость проверки и статус каждого утверждения.

6. Портфель. СФЕРА собирает проверенные решения и партнёров; РСПП принимает решение о дальнейшей апробации или масштабировании.

Подтверждённые данные возвращаются в ЭКВИЛИБРИУМ для нового цикла анализа и корректировки.

07  /  СЧЁТНАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТА

# Восемь связанных реестров сохраняют целостность проекта

Это не замена бухгалтерскому учёту, ERP, СЭД или государственным информационным системам, а связующий слой проектных событий.

R1  Мандат и полномочия — кто вправе инициировать, выбирать, исполнять, владеть данными, проверять и оспаривать.

R2  Права и активы — что принадлежит, доступно, лицензировано, ограничено или обременено.

R3  Обязательства и риски — кто, что, кому и к какому сроку должен; кто несёт риск отклонения.

R4  Ресурсы и финансирование — источники, лимиты, резервы, условия использования и фактическое потребление.

R5  Проекты и решения — варианты, выбранный сценарий, ТЭО, календарь, допущения и версия решения.

R6  Действия и исполнение — рабочие пакеты, поставки, контрольные точки и отклонения.

R7  Данные и доказательства — источник, владелец, методика, подпись, измерение, происхождение и статус проверки.

R8  Результаты и корректировки — изменение до/после, атрибуция, вывод, новое событие версии и урок проекта.

Сквозной идентификатор
Один идентификатор события связывает записи во всех затронутых реестрах. Несвязанная запись не может служить основанием окончательного расчёта или заявления эффекта.

08  /  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

# Паспорт проектного события — атом апробации

| Блок | Обязательные поля | Контроль |
| --- | --- | --- |
| Идентичность | ID, тип, территория, время, версия. | уникальность, неизменность |
| Основание | закон, мандат, договор, согласие, лимит. | полномочие, срок |
| Проблема и baseline | границы, исходное состояние, дата среза. | существенность, сопоставимость |
| Стороны | инициатор, владелец, исполнитель, бенефициар, валидатор. | разделение ролей |
| Вход | право, ресурс, данные, обязательство, риск. | владение, качество, доступ |
| Решение | сценарий, ТЭО, календарь, допущения, стоп-условия. | утверждение, версия |
| Выход | новое состояние, результат, остаток, побочный эффект. | атрибуция, двойной счёт |
| Доказательство | методика, измерение, документ, подпись, экспертная проверка. | происхождение, независимость |
| Ответственность | владелец риска, SLA, спор, исправление. | эскалация, корректировка |

Правило версии
Ошибка не стирается: создаётся компенсирующее событие со ссылкой на исходную запись, причину, автора, время и новую версию методики.

09  /  МАТРИЦА ПОЛНОТЫ

# 3 × 13 × 19 = 741 — авторская инженерная гипотеза полноты

Формула
Три масштаба — человек, государство, планета — × тринадцать фаз жизненного цикла × девятнадцать балансов = 741 проверочная позиция. Каждая позиция отвечает: что известно, кто отвечает, чем подтверждено и требуется ли корректировка?

| Статус | Смысл | Управленческое действие |
| --- | --- | --- |
| 0 — нет данных | источник отсутствует или не назначен | назначить владельца и срок |
| 1 — наблюдение | данные есть, порог не подтверждён | проверить качество |
| 2 — риск | коридор нарушен или доказательность недостаточна | эскалация владельцу риска |
| 3 — управление | мандат, ресурс и действие зафиксированы | контроль исполнения |
| 4 — доказано | результат независимо проверен | расчёт и возможное тиражирование |
| 5 — корректировка | изменились условия или обнаружена ошибка | создать событие новой версии |

Ограничение
Матрица 741 не заявляется стандартом РСПП, рейтингом компаний или нормативным требованием. В апробации проверяется только её практическая полезность для выявления неизвестных критических зон.

10  /  ECO-PPA

# ECO-PPA собирает проект, обязательства и ресурсы

Рабочий механизм проектной сборки — до определения окончательной правовой конструкции каждого кейса.

Паспорт. объект, территория, проблема, baseline, стороны и версия проектного решения

Обязательства. кто предоставляет ресурс, кто выполняет действие, кто принимает результат и кто несёт риск

Экономика. источники, бюджетные и внебюджетные инструменты, цена результата, резервы и условия расчёта

Календарь. контрольные точки, условия начала, остановки, пересмотра и завершения

Доказательства. метрики, методики, первичные данные, контроль качества и независимая проверка

Корректировка. порядок изменения исходного состояния, цены, объёма, сроков и ответственности

Правовая оговорка
ECO-PPA не объявляется установленным законом самостоятельным видом договора. В каждом кейсе юристы квалифицируют применимые конструкции: договор поставки, подряд, сервис, офсет, концессия, ГЧП, проектное финансирование или их допустимое сочетание.

Апробация заканчивается не подписанием сделки, а проверенным проектным досье и перечнем правовых вариантов.

11  /  ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ ESG-IR

# Каждое существенное утверждение проходит одну цепочку проверки

Цепочка
Показатель → методика → baseline → первичные данные → владелец → дата → расчёт → доказательство → независимая проверка → статус.

Методика до результата. Единица, границы, формула, допущения, периодичность и критерий существенности фиксируются заранее.

Происхождение данных. Сохраняются источник, право доступа, версия, контроль качества и все преобразования.

Статус утверждения. «подтверждено», «ожидает проверки», «отклонено» или «неприменимо»; неподписанных существенных выводов нет.

Независимость. Исполнитель не подтверждает собственный результат; конфликт интересов раскрывается и управляется.

Воспроизводимость. Эксперт может повторить расчёт по той же версии данных и методики.

Сопряжение с практикой РСПП
ESG-IR предлагается как экспериментальный проектный слой доказательности, дополняющий, а не заменяющий действующие индексы, нефинансовую отчётность и общественное заверение РСПП [8].

ESG-IR не заменяет аудит, ОВОС, государственную экспертизу, обязательную отчётность или надзорные процедуры.

12  /  РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

# Ни один контур не выбирает, исполняет и подтверждает свой результат одновременно

| Контур | Ответственность | Не является |
| --- | --- | --- |
| РСПП | площадка, деловой мандат, компании, правила апробации и итоговое решение | инвестором, оператором или верификатором проектов |
| ЭКВИЛИБРИУМ | диагностика, балансы, сценарии, приоритеты и аналитические варианты | органом корпоративного или государственного решения |
| ECO-PPA | паспорт, обязательства, ресурсы, календарь, риски и договорная сборка | самостоятельным видом договора без правовой квалификации |
| СПЕЦЗАЩИТА | консорциум, организация работ, исполнение и подтверждающие материалы | независимым проверяющим собственных результатов |
| ESG-IR | показатели, происхождение данных, правила проверки и независимая рецензия | заменой аудита, отчётности или государственной экспертизы |
| СФЕРА | портфель, коммуникация, поиск партнёров и тиражирование проверенного | источником первичных доказательств или органом допуска |

Формула ответственности
РСПП задаёт площадку и деловой мандат; ЭКВИЛИБРИУМ видит и готовит варианты; ECO-PPA собирает проект; СПЕЦЗАЩИТА организует исполнение; ESG-IR доказывает; СФЕРА распространяет только проверенное.

13  /  ОРГАНЫ АПРОБАЦИИ

# Рабочая группа управляет экспериментом, а не проектами компаний

Координатор от РСПП. созывает рабочую группу, фиксирует решения, маршрутизирует кейсы и контролирует соблюдение мандата

Компании-участники. предоставляют кейс добровольно, назначают владельцев решения и данных, определяют режим конфиденциальности

Отраслевые эксперты. проверяют применимость методики, технологические допущения и отраслевые ограничения

Оператор методики. готовит паспорта, словари, демонстрационный реестр и методические материалы

Юридический и ИБ-контур. проверяет право, данные, коммерческую тайну, ИС, интеллектуальные права и киберриски

Независимые рецензенты. оценивают воспроизводимость расчётов, достаточность доказательств и конфликты интересов

## Рекомендуемые площадки для маршрутизации по решению Аппарата РСПП:

- Комитет по экологии и климатической политике;

- комитет по устойчивому развитию и демографической политике;

- координационный совет по технологическому лидерству и промышленной политике;

- профильные финансовый, цифровой и отраслевые контуры РСПП.

14  /  ПЛАН 90 ДНЕЙ

# Шесть этапов приводят к проверяемому решению на 90-й день

| Срок | Этап | Проверяемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1–10 | Мандат и периметр | координатор, рабочая группа, ТЗ, ограничения, конфиденциальность |
| 11–25 | Отбор кейсов | до трёх кейсов, владельцы, исходные материалы, критерии существенности |
| 26–45 | Паспортирование | паспорта ECO-PPA, baseline, роли, риски, показатели, дефицит данных |
| 46–65 | Доказательность | словарь данных, методики, ESG-IR-цепочки, правовая и ИБ-проверка |
| 66–80 | Сквозной тест | демонстрационный реестр, два последовательных среза, тест воспроизводимости |
| 81–90 | Решение | итоговый отчёт, независимая рецензия, план 12 месяцев, GO / условия / NO-GO |

Результаты 90 дней
Положение о рабочей группе; единый словарь; паспорта кейсов; реестр рисков и обязательств; протокол ESG-IR; заключения по праву, данным и ИБ; демонстрационный реестр; проект 12-месячного пилота.

Рекомендуется завершить не менее двух кейсов полным сквозным тестом; незавершённые кейсы документируются как доказанные ограничения методики.

15  /  ПРАВО, ДАННЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

# Доказательность строится без избыточного раскрытия данных

- Минимизация. Передаётся только объём данных, необходимый для конкретной проверки.

- Владение. Источник и законный владелец данных фиксируются; участие не меняет право собственности автоматически.

- Разграничение доступа. Открытый, рабочий, конфиденциальный и защищённый слои имеют разные режимы.

- Версионность. Сохраняются исходные записи, преобразования, методики и решения о корректировке.

- Публикация. Внешнее раскрытие допускается только с согласия владельца и после проверки коммерческой тайны.

- Интеллектуальные права. Методология, исходные решения компаний и совместные результаты разграничиваются соглашением до начала работ.

Стоп-условия
Апробация приостанавливается, если нет законного основания обработки данных; невозможно отделить оператора от проверяющего; раскрывается критическая инфраструктура; нарушаются права третьих лиц; отсутствует механизм обжалования.

Конкретные требования определяются юристами, владельцами данных и специалистами по информационной безопасности применительно к каждому кейсу.

16  /  КРИТЕРИИ ПЕРЕХОДА

# Переход к 12 месяцам возможен только при выполнении критических условий

- Не менее двух компаний письменно подтверждают дальнейшее участие.

- У каждого кейса назначены владелец решения и владелец данных.

- Обязательные поля паспорта заполнены либо дефицит данных официально принят рабочей группой.

- Для ключевых показателей определены единица, baseline, источник, методика, периодичность и способ проверки.

- Все существенные утверждения имеют подписанный статус; расчёты воспроизводятся независимым экспертом.

- Получены минимум два последовательных среза данных.

- Нет неурегулированных критических правовых, информационных или этических рисков.

- Исполнитель не подтверждает собственный результат.

- Компании утвердили ресурсный и организационный план 12-месячного пилота.

| Решение | Условие |
| --- | --- |
| GO | все критические условия выполнены |
| GO WITH CONDITIONS | есть только некритические разрывы с владельцем и утверждённым сроком устранения |
| NO-GO / REDESIGN | нет владельца, результат неизмерим, расчёт невоспроизводим или сохраняется критический конфликт интересов |

17  /  КОНТУР 12-МЕСЯЧНОГО ПИЛОТА

# Пилот масштабирует доказанный процесс, а не обещанный эффект

| Период | Основная задача | Результат периода |
| --- | --- | --- |
| Месяцы 1–3 | нормативная и техническая архитектура | договоры, модель данных, интеграции, правила независимости |
| Месяцы 4–6 | производственные циклы кейсов | операционные события, контрольные срезы, управление отклонениями |
| Месяцы 7–9 | проверка эффекта и воспроизводимости | независимые расчёты, корректировки, отраслевое сравнение |
| Месяцы 10–12 | оценка масштабирования | итоговое досье, экономическая и правовая оценка, решение РСПП и компаний |

## До старта пилота требуется отдельное утверждение:

- периметра компаний, кейсов, данных и интеграций;

- бюджета и источников финансирования — без предположения, что РСПП финансирует пилот;

- методик показателей, независимого проверяющего и правил конфликта интересов;

- порядка публикации, защиты коммерческой тайны и распределения интеллектуальных прав;

- стоп-условий, порядка спора, корректировки и завершения.

Критерий успеха
Хотя бы один воспроизводимый маршрут от сигнала до корректировки, где можно восстановить полномочие, ресурс, действие, данные, доказательство и решение.

18  /  ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

# Проект поручения Президента РСПП

1. Поддержать
Проведение 90-дневной организационно-методической апробации без обязательств РСПП по финансированию проектов и без предварительного признания методологии инструментом или стандартом РСПП.

## 2. Аппарату РСПП совместно с заинтересованными комитетами и подразделениями в течение 15 календарных дней представить:

- кандидатуру координатора;

- проект положения о рабочей группе;

- техническое задание;

- перечень добровольно участвующих организаций и кейсов;

- правила работы с данными, коммерческой тайной и результатами апробации.

## 3. Рабочей группе обеспечить:

- проверку методики на ограниченном наборе добровольных кейсов;

- независимую юридическую, техническую и методическую рецензию;

- сохранение права компаний прекратить участие в порядке, установленном техническим заданием.

4. По завершении 90 дней
Представить Президенту РСПП итоговый отчёт и проект решения: перейти к 12-месячному пилоту; продолжить доработку с условиями; либо завершить эксперимент.

Формулировка является проектом для юридической и организационной доработки Аппаратом РСПП.

19  /  КОМПЛЕКТ ПРИЛОЖЕНИЙ

# Пакет готов к разбору на первой рабочей встрече

- Приложение 1. Одностраничная карточка решения и границы апробации.

- Приложение 2. Проект положения о рабочей группе.

- Приложение 3. Техническое задание на 90 дней.

- Приложение 4. Форма паспорта проектного события / ECO-PPA.

- Приложение 5. Словарь восьми реестров, 19 балансов и 13 фаз.

- Приложение 6. Карта полноты 741 и правила статусов.

- Приложение 7. Протокол ESG-IR и требования к независимости проверки.

- Приложение 8. Форма добровольного согласия компании и режим конфиденциальности.

- Приложение 9. Критерии отбора кейсов и шаблон исходных данных.

- Приложение 10. Реестр рисков, конфликтов интересов и стоп-условий.

- Приложение 11. Критерии GO / GO WITH CONDITIONS / NO-GO.

- Приложение 12. Контур 12-месячного пилота и перечень решений до старта.

Предлагаемый первый шаг
30-минутное рабочее представление: 10 минут — проблема и контур; 10 минут — паспорт и доказательность; 10 минут — решение по составу рабочей группы и кейсам.

20  /  ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

# Актуальная повестка и статус адресата сверены по материалам РСПП и Кремля

[1] Проект резолюции XXXV Съезда РСПП, 23.03.2026

[2] Итоги XXXV Съезда РСПП, 27.03.2026

[3] Инвестиции и структурные сдвиги, РСПП, 19.08.2026

[4] Инвестиции, кооперация, локализация, РСПП, 24.08.2026

[5] Итоги «Иннопрома-2026», РСПП, 09.07.2026

[6] Цифровой форум: барьеры развития ИИ, РСПП, 24.02.2026

[7] Производительность труда, РСПП, 27.06.2026

[8] Доклад РСПП об ответственной деловой практике 2022–2026

[9] Комитет РСПП по экологии и климатической политике, 18.04.2026

[10] Национальный доклад о климатической повестке, РСПП, 04.06.2026

Структура РСПП: Президент РСПП А.Н. Шохин

Рабочая встреча Президента РФ с Президентом РСПП А.Н. Шохиным, 26.05.2026

Статус документа
Авторская концепция. Любые юридические, финансовые, технические, метрологические и отраслевые выводы возникают только после независимой проверки конкретных кейсов. Доступ к источникам проверен 29 августа 2026 г.

Соколов Сергей Леонидович  ·  ЭКВИЛИБРИУМ — ECO-PPA — СПЕЦЗАЩИТА — ESG-IR — СФЕРА