ЭКВИЛИБРИУМ

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНТУР

Материаловедение • Транспорт • Скоростные системы

# 1. Цель межотраслевого контура

Единая программа «ЭКВИЛИБРИУМ: Материаловедение, транспорт и скоростные системы» как механизм координации министерств, науки, промышленности, инфраструктуры и регионов.

# 2. Участники и функциональные роли

Минтранс России — транспортная архитектура и коридоры

Минпромторг России — промышленная кооперация и материалы

Минобрнауки России — НИОКР и кадры

Минцифры России — цифровая платформа и данные

Минэнерго России — энергоснабжение и накопление

Минэкономразвития России — экономика, ГЧП и регуляторика

Минстрой России — линейная инфраструктура и строительные технологии

Минприроды России — экологические ограничения и мониторинг

МЧС России, Ростехнадзор, Росстандарт и иные органы — безопасность, нормы, испытания и сертификация

# 3. Система управления

межведомственный координационный совет

научно-технический совет

дирекция федерального пилота

единый офис данных и цифрового двойника

совет промышленных партнёров и инвесторов

# 4. Девять технологических контуров

скоростные пассажирские системы

скоростные грузовые коридоры

магнитная левитация

Hyperloop-type и разреженно-трубные технологии

материаловедение и новые конструкционные материалы

энергетика и накопители

цифровые двойники, ИИ и управление

экология и биоценозный мониторинг

сертификация, стандарты и безопасность

# 5. Единый цикл реализации

Потребность государства → научно-техническое задание → НИОКР → материал/компонент → испытания → сертификация → демонстратор → пилотный коридор → серийное производство → эксплуатация → цифровой мониторинг → масштабирование.

# 6. Этапы

0–12 месяцев: аудит технологий, ТЭО, выбор полигона и коридоров

1–3 года: федеральный полигон и пакет технологических демонстраторов

3–7 лет: пилотные коммерческие участки и промышленная локализация

7+ лет: масштабирование в сеть стратегических транспортных коридоров

# 7. Показатели федерального уровня

скорость перехода технологии от TRL 4–6 к TRL 8–9

доля российских материалов и компонентов

стоимость жизненного цикла

безопасность и надёжность

экономический эффект на территории

экологическая эффективность

экспортный потенциал

# 8. Организационное решение

Предлагается сформировать межведомственную рабочую группу федерального уровня и дирекцию пилотной программы с единой системой проектного управления, цифровой моделью, реестром технологий и прозрачной системой контрольных показателей.

# 9. Предлагаемый первый результат

В течение первого года — федеральное ТЭО, выбор полигона, перечень 20–30 критических технологий и материалов, архитектура цифрового двойника, нормативная дорожная карта и пакет 3–5 демонстрационных проектов.