01  Предмет государственного решения

Функция: установить назначение системы  →  Результат: проект поручений и пилот

УПРАВЛЕНИЕ СТРАНОЙ. ГОСКОРПОРАЦИИ

Госкорпорации как исполнительный контур национальных балансов в архитектуре SUR

|  | Тезис. Государство определяет цели и пределы; балансы показывают состояние целого; госкорпорации и организации государственного сектора превращают цели в согласованные программы; SUR связывает данные, решения, ресурсы, исполнение и доказанный результат. |
| --- | --- |

Предлагается запустить не новую надведомственную корпорацию, а правительственный портфельный контур координации. Он действует поверх существующих полномочий и обеспечивает прослеживаемость от национальной цели до объекта, договора, исполнителя, результата и обратной связи.

- Утвердить концепцию управления корпоративным государственным портфелем через 19 взаимосвязанных национальных балансов.

- Определить заказчика и ИАЦ пилота; включить 3–5 корпоративных участников, 2–3 территории, 5 балансов и 10–15 проектов.

- Провести 100-дневный пилот без изменения действующих полномочий и без новых капиталоёмких обязательств вне утверждённых программ.

- По итогам пилота представить регламент, цифровой прототип, перечень правовых изменений и решение о масштабировании до 2036 года.

Источник / правовая основа: Указ Президента РФ № 309 от 07.05.2024; Постановление Правительства РФ № 761 от 19.06.2026.

02  Проблема фрагментарного управления

Функция: выявить разрывы  →  Результат: карта управленческих разрывов

Крупные государственные организации обладают ресурсами, технологиями, инфраструктурой, данными и проектными компетенциями. Однако их стратегии, инвестиционные программы, закупки и KPI часто рассматриваются по отдельным юридическим лицам и отраслевым контурам. Государственный результат возникает между ними — на территории, в цепочке поставок и в совокупности эффектов.

| Разрыв | Проявление | Управленческое следствие |
| --- | --- | --- |
| Цели ↔ программы | Национальный показатель не доведён до портфеля проектов | Нельзя установить вклад и ответственность |
| Активы ↔ результаты | Реестр имущества отделён от общественного эффекта | Стоимость актива видна, полезность — нет |
| Отрасли ↔ территории | Решения оптимальны внутри ведомства, но конфликтуют на местности | Скрытые дефициты и перенос издержек |
| Бюджет ↔ корпоративный капитал | Разные горизонты, классификаторы и правила оценки | Не виден полный жизненный цикл |
| Отчёт ↔ доказательство | Показатели не связаны с первичными данными | Слабая воспроизводимость выводов |
| Риск ↔ обратная связь | Отклонение фиксируется после события | Запоздалая коррекция |

|  | Ключевой переход. Оценивать не организацию изолированно, а её вклад в состояние национальных балансов с сохранением отдельной финансовой, отраслевой и правовой ответственности. |
| --- | --- |

Проблема не решается одной интегральной оценкой. Общий индекс обязан сопровождаться раскрытием критических отклонений, источников данных, ограничений модели и мер реагирования.

03  Балансы — система управления

Функция: определить единицу наблюдения  →  Результат: управляемая целостность

Баланс в модели SUR — не только бухгалтерская форма и не статическая сводка. Это паспорт управляемой пропорции: потребность, ресурс, мощность, доступность, риск, план, факт, прогноз, ответственный и доказательство результата.

|  | Замкнутый цикл. Наблюдение → анализ → сценарий → государственное решение → ресурсное обеспечение → исполнение → верификация → корректировка. |
| --- | --- |

| Элемент паспорта | Что фиксируется | Почему это важно |
| --- | --- | --- |
| Состояние | База, факт, динамика, территория | Единая исходная линия |
| Норма | Цель, диапазон, срок, критический порог | Понятен допустимый коридор |
| Потоки | Ресурсы, мощности, обмены, зависимости | Виден межотраслевой эффект |
| Решение | Вариант, допущения, полномочие, дата | Воспроизводимость выбора |
| Исполнение | Проект, контракт, актив, ответственный | Прослеживаемость действия |
| Результат | Общественный эффект и побочные последствия | Оценка пользы для целого |
| Доказательство | Источник, методика, версия, подпись | Доверие к данным |

Для показателя роста используется нормирование s=(x−b)/(T−b), ограниченное диапазоном 0…1; для показателя снижения направление меняется. Оценка умножается на коэффициент доказательности c. Все веса, цели и методы утверждаются до периода оценки.

04  19 национальных балансов

Функция: создать единую систему координат  →  Результат: сопоставимость решений

Предлагаемый классификатор не заменяет документы стратегического планирования. Он связывает их по объектам воздействия и позволяет видеть перенос ресурсов, эффектов и рисков между секторами.

| Код | Баланс | Код | Баланс |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Демография и человеческий потенциал | 11 | Экология и биосфера |
| 02 | Здоровье и активная жизнь | 12 | Пространственное развитие |
| 03 | Образование и компетенции | 13 | Жильё и городская среда |
| 04 | Наука и технологии | 14 | Транспорт и логистика |
| 05 | Труд и занятость | 15 | Цифровая и информационная среда |
| 06 | Промышленность и мощности | 16 | Финансы, бюджет и инвестиции |
| 07 | Энергетика | 17 | Внешняя кооперация |
| 08 | Сырьё и ресурсы | 18 | Безопасность и устойчивость |
| 09 | Продовольствие | 19 | Культура и историческое наследие |
| 10 | Вода |  |  |

|  | Правило владельца. Государство остаётся владельцем национальной цели и баланса. Корпоративный участник получает только согласованный мандат исполнения и обязан раскрывать вклад, риск и доказательство. |
| --- | --- |

- Каждый баланс имеет паспорт, владельца данных, ответственный орган и корпоративный портфель исполнения.

- Проект входит в портфель только после проверки влияния минимум на основной и смежные балансы.

- Нельзя улучшать один баланс ценой скрытого ухудшения другого; отрицательные эффекты показываются отдельно.

05  Принципы архитектуры SUR

Функция: закрепить правила  →  Результат: кодекс проектирования и контроля

- Законность: новый контур не подменяет Президента, Правительство, Федеральное Собрание, Счётную палату, ФОИВ и органы корпоративного управления.

- Целостность: решение оценивается по совокупному эффекту на национальные балансы.

- Субсидиарность: задача решается на минимально достаточном уровне полномочий.

- Единообразие данных: общие идентификаторы, классификаторы и правила версионирования.

- Различение прав: казна, имущество госкорпорации, акции, дочерние активы и привлечённые средства не смешиваются.

- Доказательность: показатель без источника и воспроизводимой методики не считается достигнутым.

- Предварительное моделирование: значимое решение получает сценарный паспорт до запуска.

- Жизненный цикл: учитываются создание, эксплуатация, обновление, утилизация и восстановление.

- Отсутствие двойного счёта: один эффект распределяется между участниками по утверждённой атрибуции.

- Двухконтурная прозрачность: открытая отчётность сочетается с защищённым приложением.

- Обратимость: пилотные решения имеют условия остановки, пересмотра и масштабирования.

- Преемственность: знания, основания и версии сохраняются в Архиве наследия.

|  | Конституция Единого. SUR является общим слоем правил, данных, идентичности и координации. Он связывает модули общими протоколами, не поглощая их. |
| --- | --- |

06  Правовой периметр и роль госкорпораций

Функция: разделить формы и мандаты  →  Результат: матрица полномочий

По состоянию на 28 августа 2026 года в России действуют пять госкорпораций в строгом смысле статьи 7.1 Закона № 7‑ФЗ. Термин нельзя распространять на все крупные организации государственного сектора.

| Форма | Примеры | Механизм государственного управления |
| --- | --- | --- |
| Госкорпорация | ВЭБ.РФ, Ростех, Росатом, Роскосмос, АСВ | Специальный федеральный закон; наблюдательный совет / совет директоров |
| Госкомпания | Российские автомобильные дороги | Статья 7.2 Закона № 7‑ФЗ и специальный закон |
| ППК | ФРТ, Роскадастр, Единый заказчик | Закон № 236‑ФЗ и акт о конкретной ППК |
| АО с госучастием | РЖД, ДОМ.РФ и другие | Государство действует как акционер через корпоративные процедуры и директивы |
| ФГУП / учреждение | По соответствующим реестрам | Полномочия собственника и отраслевого органа |

|  | Юридическая граница. Имущество госкорпорации принадлежит ей, а не казне. Координационный центр не вправе распоряжаться активом, менять мандат или подменять наблюдательный совет без нормативного основания. |
| --- | --- |

Постановление Правительства РФ № 761 от 19.06.2026 относит программные и плановые документы госкорпораций, госкомпаний и АО с госучастием к инструментам Единого плана. Следовательно, интеграция строится через связь целей, программ, показателей и мониторинга, а не через административное объединение юридических лиц.

Источник / правовая основа: 7‑ФЗ, специальные законы № 82‑ФЗ, 270‑ФЗ, 317‑ФЗ, 215‑ФЗ, 177‑ФЗ; Постановление № 761.

07  Целевая архитектура замкнутого цикла

Функция: связать контуры  →  Результат: полный управленческий цикл

Архитектура SUR организует единый маршрут решения. Каждый модуль имеет собственную функцию, владельца и критерий готовности; переход к следующему этапу допускается только через проверяемый шлюз.

| Контур | Роль | Выход / шлюз |
| --- | --- | --- |
| ОКО / ЭКВИЛИБРИУМ | Наблюдение, балансировка, раннее предупреждение | Сигнал и карта отклонений |
| ИАЦ | Сведение данных, причинный и сценарный анализ | Варианты решения и риски |
| Цифровой двойник | Моделирование последствий | Сценарный паспорт |
| СФЕРА | Приём и структурирование инициатив | Паспорт проектного замысла |
| ECO‑PPA | Обязательства, ресурсы, контрактная рамка | Обеспеченный проект |
| СПЕЦЗАЩИТА | Консорциум, производство, пилот, масштабирование | Исполненный этап |
| ESG‑IR | Измерение и верификация воздействия | Доказанный результат |
| Архив наследия | Версии, основания, знания и права | Институциональная память |
| Обратная связь | Коррекция целей, модели и портфеля | Новое состояние балансов |

|  | Масштабирование по готовности. Расширение определяется готовностью шлюзов данных, права, методики и исполнения, а не календарём как таковым. |
| --- | --- |

08  ОКО / ЭКВИЛИБРИУМ

Функция: наблюдать и балансировать  →  Результат: карта угроз и возможностей

ЭКВИЛИБРИУМ — интеллектуальный контур наблюдения, анализа, прогнозирования и контроля национальных балансов. Он не принимает властных решений; его задача — своевременно показать отклонение, вероятную причину, последствия бездействия и возможные точки воздействия.

| Вопрос | Ответ системы | Управленческий продукт |
| --- | --- | --- |
| Что происходит? | Факт, динамика, пространственная картина | Ситуационная карта |
| Это норма или угроза? | Сравнение с диапазоном и трендом | Класс отклонения |
| Почему? | Связи потоков, событий и решений | Гипотеза причин |
| Что будет дальше? | Прогноз и стресс‑сценарии | Окно предупреждения |
| Где воздействовать? | Узлы с максимальной чувствительностью | Набор рычагов |
| Что изменилось после действия? | Факт против сценария и плана | Оценка результата |

- Индекс показывает баланс, но не скрывает первичные показатели и критические провалы.

- Сигналы разделяются на факты, прогнозы, сценарные оценки и экспертные допущения.

- Закрытые данные обрабатываются в суверенном защищённом контуре; открытая часть содержит допустимые агрегаты.

|  | Раннее предупреждение. Наблюдение → распознавание → прогноз → предупреждение → мобилизация ресурсов → реагирование → восстановление → контроль результата. |
| --- | --- |

09  ИАЦ и цифровой двойник

Функция: подготовить варианты решений  →  Результат: моделируемые последствия

ИАЦ переводит сигнал ЭКВИЛИБРИУМ в управленческий вопрос, собирает межотраслевые данные, формирует альтернативы и проверяет их на цифровом двойнике страны, отрасли или территории.

| Этап | Действие ИАЦ | Контроль качества |
| --- | --- | --- |
| 1. Постановка | Объект, цель, границы, срок, полномочие | Однозначный вопрос |
| 2. Исходная линия | Факт, база, взаимосвязи, ограничения | Паспорт данных |
| 3. Альтернативы | Не менее двух вариантов и вариант бездействия | Сопоставимые условия |
| 4. Моделирование | Прямые, косвенные и территориальные эффекты | Версия модели и допущений |
| 5. Риск | Стресс‑тест, непрерывность, обратимость | Критические пороги |
| 6. Решение | Матрица «эффект — ресурс — риск — срок» | Сценарный паспорт |
| 7. Обучение | Сравнение прогноза с результатом | Коррекция модели |

Для межотраслевых сценариев применяется модель Леонтьева: Δx=(I−A)⁻¹Δy. Мультипликатор и добавленная стоимость считаются сценарной оценкой; причинным доказанным эффектом они становятся только при подтверждённом контрфактическом сравнении.

|  | Результат. До запуска проекта государство видит вероятное влияние на смежные отрасли, территорию, бюджет, критические ресурсы, кадры и экологические обязательства. |
| --- | --- |

10  Суверенный контур данных

Функция: установить происхождение и права  →  Результат: доверенная среда данных

Система не требует бесконтрольного объединения всех массивов. Она вводит единый каталог и правила доступа, сохраняя данные у законных владельцев. Обмен строится через паспорта, API/шлюзы, журналы событий и ролевые полномочия.

| Слой | Минимальный состав | Режим |
| --- | --- | --- |
| Идентичность | Корпорация, проект, актив, территория, показатель, период | Единые коды |
| Происхождение | Источник, дата, метод, владелец, подпись, версия | Обязательный аудит‑след |
| Права | Основание, цель обработки, срок, получатель | Наименьшие привилегии |
| Качество | Полнота, актуальность, согласованность, ошибка | Автопроверка + эксперт |
| Безопасность | Класс, сегмент, шифрование, журнал доступа | Открытый / служебный / закрытый |
| Исправления | Новое значение, причина, автор, время | Предыдущая версия не удаляется |

- Базовый государственный контур: ГАС «Управление», ФИС стратегического планирования, ГИИС «Электронный бюджет» и официальная статистика.

- SUR работает как федерация данных и не утверждает, что все системы уже интегрированы в реальном времени.

- Цифровой двойник хранит ссылки на доказательства и версии, а не бесконтрольные копии всех первичных массивов.

Источник / правовая основа: Постановления Правительства РФ № 761 от 19.06.2026 и № 658 от 30.06.2015 в актуальной редакции.

11  Архив сохранения наследия

Функция: сохранить знания и основания  →  Результат: институциональная память

Архив сохранения наследия — интеллектуальный контур преемственности. Он соединяет правовые основания, документы, цифровые двойники, стандарты, технологические решения и подтверждённые результаты, чтобы новый управленческий цикл начинался не с потери опыта.

| Объект | Что сохраняется | Практическая ценность |
| --- | --- | --- |
| Решение | Версия, авторство, полномочие, протокол, альтернативы | Воспроизводимость выбора |
| Проект | Паспорт, контракт, этапы, риски, результаты | Передача между командами |
| Технология | Права, испытания, стандарты, применимость | Повторное использование |
| Актив | Происхождение, состояние, ремонты, цифровой двойник | Жизненный цикл |
| Наследие | Классы C1–C6, паспорт, хранение, доступ | Межпоколенческая передача |
| Доказательство | Первичные данные, метод, подпись, хеш | Аудит и верификация |

|  | Принцип права. Собственность остаётся у законного владельца или хранителя. Система обеспечивает идентификацию, сохранение, доказательство происхождения и контролируемый доступ. |
| --- | --- |

Шлюз «Наследие Connect» может связать паспорт с хранением, страхованием, логистикой, государственными сервисами, исследованием и образованием. Инвестиционное использование допускается только в отдельном правовом режиме и не подменяет охрану наследия.

12  СФЕРА

Функция: структурировать инициативы  →  Результат: единый реестр проектных замыслов

СФЕРА — входной контур инициатив от органов власти, госкорпораций, науки, бизнеса, регионов и общества. Она отделяет идею от готового проекта и переводит предложение в сопоставимый паспорт.

| Поле паспорта | Содержание | Условие прохождения |
| --- | --- | --- |
| Проблема | Наблюдаемое отклонение и затронутые балансы | Есть подтверждённая исходная линия |
| Результат | Изменение для граждан, территории, отрасли | Есть измеримый показатель |
| Решение | Технология, способ, жизненный цикл | Проверена реализуемость |
| Участники | Владелец результата, заказчик, исполнители | Нет конфликта полномочий |
| Ресурсы | Капитал, мощности, кадры, данные, права | Источники предварительно подтверждены |
| Риски | Зависимости, побочные эффекты, безопасность | Определены критические пороги |
| Доказательства | Документы, расчёты, испытания | Материалы доступны для проверки |

- Инициатива получает статус: сигнал → замысел → концепция → обеспеченный проект → пилот → масштабирование → завершение.

- Отказ или возврат сопровождается основанием; история не удаляется и может быть пересмотрена при изменении условий.

|  | Выход СФЕРЫ. Не презентация идеи, а сопоставимый паспорт, готовый к сценарию ИАЦ и договорной сборке ECO‑PPA. |
| --- | --- |

13  ECO‑PPA

Функция: связать обязательства и ресурсы  →  Результат: обеспеченный проект

ECO‑PPA — договорная и финансово‑ресурсная рамка, превращающая согласованный замысел в набор обязательств. Название PPA здесь используется как проектная модель соглашения о результате и требует правовой квалификации для каждого вида сделки.

| Блок соглашения | Фиксируется | Контроль |
| --- | --- | --- |
| Государственный результат | Показатель, база, цель, срок, получатель | Паспорт баланса |
| Предмет | Работы, поставки, услуги, данные, права | Техническое задание |
| Ресурсы | Деньги, активы, мощности, сырьё, кадры | Подтверждение источника |
| Распределение рисков | Кто управляет и кто несёт последствия | Матрица рисков |
| Платёж | Этап, условие, приемка, удержание | Связь с доказанным результатом |
| Данные | Состав, права, безопасность, сроки | Соглашение о данных |
| Верификация | Метод, независимость, класс доказательности | ESG‑IR |
| Изменения | Порог, процедура, версия, расторжение | Журнал решений |

|  | Экономический соединитель. Задача + технология + кооперация + капитал + контракт + данные + результат. |
| --- | --- |

ECO‑PPA не отменяет бюджетное, закупочное, концессионное, корпоративное или отраслевое право. Для пилота формируется библиотека допустимых договорных конструкций и таблица применимости.

14  СПЕЦЗАЩИТА

Функция: организовать кооперацию и исполнение  →  Результат: исполнительный консорциум

СПЕЦЗАЩИТА — кооперационный контур исполнения. Она соединяет предприятия, научные организации, регионы, поставщиков, экспертов и инфраструктурных операторов вокруг конкретного результата, не присваивая их активы и мандаты.

| Функция | Механизм | Результат |
| --- | --- | --- |
| Сбор консорциума | Проверка компетенций, прав и ресурсов | Утверждённый состав |
| Декомпозиция | Работы, интерфейсы, контрольные точки | Матрица ответственности |
| Производственная кооперация | Заказы, мощности, качество, резервирование | Устойчивая цепочка |
| Пилотирование | Ограниченный контур, критерии допуска | Подтверждённая технология |
| Масштабирование | Типовые модули и требования | Повторяемый результат |
| Реагирование | Мобилизация при угрозе или дефиците | Сохранение функции |
| Завершение | Приёмка, архив, уроки, высвобождение ресурсов | Закрытый жизненный цикл |

- Единицей управления является не участник, а обязательство в кооперационной цепочке.

- Критические операции имеют резервного исполнителя, альтернативный материал или план восстановления.

- Выполнение подтверждается первичными данными и передаётся в ESG‑IR и Архив наследия.

|  | Граница. СПЕЦЗАЩИТА не подменяет государственного заказчика, корпоративный орган, технический надзор или лицензирующий орган. |
| --- | --- |

15  ESG‑IR 1.0

Функция: измерить и подтвердить воздействие  →  Результат: верифицируемый результат

ESG‑IR — стандарт доказательности общественного, экологического и экономического результата. Он не сводится к рейтингу: каждое утверждение связано с границами, формулой, первичными данными, методом и ответственным.

| Класс | Требование | Коэффициент c |
| --- | --- | --- |
| A | Первичные данные, подпись, сверка и независимая верификация | 1,00 |
| B | Первичные данные и сверка; независимая проверка не завершена | 0,85 |
| C | Воспроизводимая расчётная оценка с раскрытыми допущениями | 0,60 |
| D | Источник отсутствует либо расчёт невоспроизводим | 0,00 |

- Границы объекта, периода, базовые значения, цели, веса и формулы фиксируются до оценки.

- Измеренные, расчётные, прогнозные и экспертные данные маркируются раздельно.

- Числитель и знаменатель проходят отдельную проверку; межкорпоративные операции элиминируются.

- Один эффект не зачитывается нескольким участникам сверх единицы атрибуции.

- Исправление создаёт новую версию; исходная запись и причина изменения сохраняются.

- Для существенных KPI применяется независимая проверка и выборочное тестирование первичных записей.

|  | Принцип. Нет доказательства — нет достигнутого результата; отсутствие данных не трактуется как нейтральное значение. |
| --- | --- |

16  Межкорпоративные цепочки

Функция: соединить компетенции  →  Результат: система систем

Госкорпорации и компании с государственным участием рассматриваются как узлы исполнения, а не автономные владельцы государственных целей. Кооперация строится вокруг баланса и проекта, с точным разграничением ролей.

| Корпоративный контур* | Основной вклад | Связанные балансы |
| --- | --- | --- |
| Финансы и развитие | Структурирование и финансирование портфелей | Инвестиции, регионы, технологии, экспорт |
| Промышленность и технологии | Мощности, кооперация, критические изделия | Промышленность, безопасность, труд |
| Атом и инженерия | Энергия, наука, сложные системы | Энергетика, технологии, экология |
| Космос и мониторинг | Наблюдение, связь, навигация, данные | Цифровая среда, безопасность, территория |
| Транспорт и логистика | Связанность и цепочки поставок | Транспорт, территория, экспорт |
| Жильё и города | Среда, коммунальная инфраструктура | Жильё, вода, экология, демография |
| Социальная и культурная сфера | Доступность услуг и человеческий потенциал | Здоровье, образование, наследие |

* Матрица является расчётным проектным предложением. Конкретные юридические лица и полномочия определяются после анализа законов, уставов, стратегий и решений собственника.

- Владелец национального результата — государственный орган; лидер корпоративного потока отвечает за согласованный портфель.

- Интерфейс между участниками фиксирует вход, выход, качество, срок, данные, риск и резервирование.

|  | Эффект. Устраняется дублирование проектов, раскрываются критические разрывы цепочек и появляется общий план мощностей, технологий и кадров. |
| --- | --- |

17  Финансирование по результату

Функция: связать капитал с балансами  →  Результат: обеспеченный портфель развития

Финансовый контур объединяет федеральные и региональные программы, корпоративные инвестиции, институты развития, проектное финансирование и частный капитал на уровне портфеля — без смешения правовых источников.

| Уровень | Решение | Контрольный вопрос |
| --- | --- | --- |
| Национальный баланс | Лимит ресурса и целевой эффект | Какой дефицит закрывается? |
| Портфель | Приоритеты и взаимозависимости | Какая комбинация проектов лучше? |
| Проект | CAPEX, OPEX, EAC, график, доходы | Полна ли стоимость жизненного цикла? |
| Контракт | Этапы, платёж, обеспечение, санкции | Что считается исполнением? |
| Актив | Состояние, доступность, ремонт, остаточный ресурс | Как поддерживается функция? |
| Результат | Факт, атрибуция, доказательность | Что изменилось для страны? |

- Общественно необходимая, но коммерчески невыгодная функция учитывается отдельно и получает прозрачный механизм компенсации.

- Положительный эффект не взаимозачитывается с ущербом, критическим риском или невыполненным обязательным требованием.

- Капитал распределяется по готовности проекта, вкладу в баланс, риску, межотраслевому эффекту и качеству доказательств.

|  | Портфельный принцип. Оптимизируется не прибыль одной организации, а риск‑скорректированный национальный результат при сохранении финансовой устойчивости исполнителей. |
| --- | --- |

18  Технологический и кадровый суверенитет

Функция: выявить зависимости  →  Результат: программы замещения и развития компетенций

Каждый значимый проект проходит проверку критических зависимостей по технологиям, компонентам, данным, кадрам, оборудованию, материалам и интеллектуальным правам. Реестр связывается с программами науки, образования, производства и закупок.

| Объект | Поля реестра | Управленческое действие |
| --- | --- | --- |
| Технология | Готовность, права, испытания, альтернатива | НИОКР / лицензия / кооперация |
| Материал / компонент | Происхождение, критичность, запас, заменяемость | Квалификация поставщика |
| Оборудование | Состояние, сервис, ЗИП, программное обеспечение | Резервирование и локализация |
| Данные / алгоритм | Владелец, юрисдикция, модель, переносимость | Суверенный контур |
| Компетенция | Профиль, численность, возраст, дефицит | Заказ подготовки и наставничество |
| Знание | Документация, носитель, преемник, критичность | Архив и передача |

- Корпоративный заказ на компетенции агрегируется на горизонтах 1, 3, 6 и 12 лет.

- Внедрённой считается технология, прошедшая валидацию и давшая подтверждённый эффект, а не только завершившая НИОКР.

- Критическая зависимость закрывается только после испытания альтернативы в реальном производственном контуре.

|  | Связка. Наука → стандарт → испытание → производство → эксплуатация → данные результата → обновление образовательного заказа. |
| --- | --- |

19  Устойчивость и безопасность

Функция: подготовить систему к шокам  →  Результат: непрерывность и восстановление

Устойчивость оценивается не наличием документа, а способностью сохранить критическую функцию и восстановить её в нормативное время. Для каждой функции определяются минимальный уровень сервиса, зависимости, резерв и порядок мобилизации.

| Сценарий | Проверяется | Выход |
| --- | --- | --- |
| Разрыв поставки | Запас, альтернативный поставщик, заменяемость | План переключения |
| Отказ инфраструктуры | Резерв мощности, обходной маршрут, автономность | План непрерывности |
| Киберинцидент | Сегментация, восстановление, чистые копии | Протокол реагирования |
| Кадровый дефицит | Дублирование компетенций, преемственность | План замещения |
| Природная угроза | Мониторинг, пороги, территориальные последствия | Раннее предупреждение |
| Финансовый стресс | Ликвидность, обязательства, ковенанты | Антикризисный сценарий |
| Регуляторное изменение | Права, сроки перехода, стоимость | План соответствия |

Риск‑скорректированный индекс: ISBᴿᴬ = ISBᵍᵃᵗᵉ × (1−R) × (0,5+0,5U), где R — ожидаемая потеря результата, U — сохранение функции с учётом времени восстановления. Индекс, риск и устойчивость показываются также раздельно.

|  | Недопустимая компенсация. Высокая прибыль не может перекрыть провал безопасности, технологической независимости или обязательного государственного результата. |
| --- | --- |

20  100‑дневный пилот

Функция: проверить архитектуру  →  Результат: работающий минимальный цикл

Пилот преимущественно управленческий и цифровой. Его масштаб — расчётное предложение: 3–5 корпоративных участников, 2–3 территории, 5 взаимосвязанных балансов и 10–15 проектов. Конкретный состав утверждается заказчиком.

| Срок | Действия | Контрольный результат |
| --- | --- | --- |
| 1–10 | Заказчик, мандат, участники, балансы, территория | Паспорт пилота |
| 11–25 | Инвентаризация стратегий, активов, данных, проектов | Исходная линия |
| 26–40 | Классификатор, паспорта балансов, соглашения о данных | Единая модель данных |
| 41–60 | Минимальный цифровой двойник и три сценария | Сценарные паспорта |
| 61–75 | СФЕРА, ECO‑PPA, исполнительные консорциумы | Обеспеченный портфель |
| 76–90 | Контроль исполнения, ESG‑IR, стресс‑тест | Панель результата и риска |
| 91–100 | Полный цикл, корректировка, итоговый доклад | Решение о следующей волне |

|  | Критерий успеха. Хотя бы один сигнал должен пройти полный путь: данные → анализ → решение → соглашение → исполнение → доказательство → корректировка баланса. |
| --- | --- |

- Капиталоёмкие действия — только в рамках уже утверждённых программ и полномочий.

- На 25‑й день фиксируются исходная линия, формулы и целевые пороги; ретроспективная подгонка исключается.

21  KPI, индекс и контроль

Функция: измерять и корректировать  →  Результат: панель управления и реестр действий

С учётом методики Правительства целесообразно сохранить не более 10 вознаграждаемых верхнеуровневых KPI, а дополнительные показатели использовать как диагностические и риск‑контрольные. Для каждой корпорации набор адаптируется к специальному мандату.

| Верхнеуровневый KPI (до 10) | Диагностические показатели |
| --- | --- |
| 1. Достижение государственного результата | 11. Критические внешние зависимости |
| 2. Контрольные этапы в срок | 12. Внедрение валидированных технологий |
| 3. Охват получателей нормативным результатом | 13. Экологическая интенсивность |
| 4. Выполнение производственной программы | 14. Частота тяжёлых происшествий |
| 5. Техническая доступность активов | 15. Непрерывность и время восстановления |
| 6. Производительность труда | Отдельно: класс доказательности ESG‑IR |
| 7. Стоимость жизненного цикла | Отдельно: риск и допуски безопасности |
| 8. Покрытие обязательств денежным потоком | Отдельно: качество и актуальность данных |
| 9. Доля внутренней добавленной стоимости | Отдельно: межотраслевая атрибуция |
| 10. Межотраслевой вклад | Отдельно: корректирующие действия |

Интегральный индекс стратегического баланса: ISB = 100 × exp(Σ vₖ ln max(ε,Bₖ)). Геометрическая агрегация ограничивает компенсацию провала одного блока успехом другого; обязательные требования применяются как отдельные шлюзы допуска.

|  | Трёхуровневый контроль. Автоматизированный контроль данных и лимитов → внутренний аудит корпорации → риск‑ориентированный внешний аудит законности и конечного государственного результата. |
| --- | --- |

Источник / правовая основа: Распоряжение Правительства РФ № 3579‑р в актуальной редакции; специальные законы о госкорпорациях.

22  Дорожная карта 2026–2036 и предлагаемые решения

Функция: масштабировать по готовности  →  Результат: национальная система балансов

| Период | Этап | Итог |
| --- | --- | --- |
| 2026 | Концепция и 100‑дневный пилот | Проверенный минимальный цикл |
| 2027–2028 | Первая волна | Приоритетные корпоративные и территориальные контуры |
| 2029–2030 | Федерация балансов | Сопоставимые паспорта, данные и портфели |
| 2031–2033 | Предиктивное управление | Регулярные сценарии и раннее предупреждение |
| 2034–2036 | Зрелая система | Непрерывный цикл решения, исполнения и коррекции |

Предлагается оформить поручение Правительства:

- определить федерального заказчика, руководителя пилота и межведомственную рабочую группу;

- утвердить 5 балансов, территории, участников и критерии допуска данных;

- подготовить единый паспорт государственного мандата и карту правового периметра;

- развернуть ИАЦ, минимальный цифровой двойник, СФЕРУ, ECO‑PPA, СПЕЦЗАЩИТУ, ESG‑IR и Архив наследия;

- на 100‑й день представить результаты, правовые предложения, смету следующей волны и решение о масштабировании.

|  | Итог. Госкорпорации становятся не параллельными центрами политики, а специализированными узлами исполнения. Государство получает общую картину активов, потоков, рисков и результатов при сохранении законных мандатов. |
| --- | --- |

Основные официальные источники

- 172‑ФЗ «О стратегическом планировании»

- Указ Президента РФ № 309 от 07.05.2024

- Постановление Правительства РФ № 761 от 19.06.2026

- 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», статья 7.1

- Методика КПЭ, распоряжение № 3579‑р