СПЕЦЗАЩИТА  /  ПЛАТФОРМА КООПЕРАЦИИ
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ / ВЕРСИЯ 1.0
СПЕЦЗАЩИТА
Улучшения
и план внедрения
Общий замысел. Согласованные действия. Живой результат.
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От публичного сайта — к рабочей среде участников, территорий, ресурсов, документов и подтверждённых результатов.
Рабочая концепция для обсуждения и реализации · 29 сентября 2026 года
В комплекте: автономный интерактивный HTML, исходный статический сайт, аудит, спецификация и результаты проверки.


01 / Что уже готово
Создан самостоятельный интерактивный прототип. Он показывает будущую структуру, визуальную систему и учебный путь проекта. Действующий сайт СПЕЦЗАЩИТЫ и его кабинет продолжают существовать отдельно.
	Область
	В текущей версии
	Для рабочего запуска

	Публичный вход
	Космический стиль, шесть измерений проекта, схема экосистемы и маршрута
	Согласовать смысловую архитектуру и подключить реальные разрешённые данные

	Навигация
	Поиск, 19 направлений, реестры, карточки и кабинет
	Общий индекс с правами, устойчивые URL и согласованная маршрутизация

	Исполнение
	Учебные роли, задачи, документы, решения, возврат и приёмка
	Аутентификация, серверные полномочия, регистрация и уведомления

	Данные
	Черновики конкретного браузера, JSON-экспорт и восстановление
	Общая база, файлы, история событий, резервные копии и испытанное восстановление

	Эффект
	Работы и экологические наблюдения учитываются раздельно
	Реальная методика, измерения, происхождение данных и независимая проверка

	Оплата
	Показана роль условий и обязательств в целевой модели
	Отдельная реализация финансового контура и договорных оснований



Как открыть автономный HTML
Откройте Speczashchita_Interactive.html в современном браузере. Шрифты, изображение Земли, знак, стили и сценарии встроены в один файл. HTTP-сервер и интернет для учебных функций не нужны. Ссылки на действующий сайт требуют подключения.
Черновики привязаны к браузеру и местоположению HTML-файла. При переносе файла, смене браузера или очистке его данных состояние может измениться. Для переноса используйте выгрузку JSON в разделе документов. Режимы браузера могут ограничивать локальное хранение.
Создание черновика не направляет заявку в действующий проектный офис. Переключение учебной роли не является защищённым входом. Данные проектов, обязательства и показатели в прототипе демонстрационные.


02 / Смысл и архитектура
Платформа соединяет людей и ресурсы вокруг конкретного результата территории. Публичный портал объясняет возможности и ведёт к действию; рабочая среда сохраняет решения, сроки и основания.
	Контур
	Функция в целевой модели

	СПЕЦЗАЩИТА
	Участники, проектный офис, исполнение и приёмка.

	ЭКВИЛИБРИУМ
	Связанные данные, наблюдение, аналитика и контроль.

	СФЕРА — Мир без границ
	Программы восстановления экосистем, показатели и подтверждение эффекта.

	ECO-PPA
	Ресурсы, договорные обязательства и условия оплаты.

	Государственный конструктор
	Территориальные программы из проверенных решений и проектов.



Это целевая архитектура по запросу пользователя. На действующем сайте назначения отдельных программ сформулированы иначе; новые описания требуют версии и решения владельцев программ. Утверждённые положения и их историю нужно сохранить.
Сферическое мышление в интерфейсе
Один проект рассматривается через территорию, участников, ресурсы, работы и время, знания, эффект. Смена ракурса раскрывает связи, сохраняя ID проекта, руководителя, владельца результата и историю. Сфера дополняет обычное меню: каждое действие доступно также через текстовые разделы.
Правила смысловой точности
Программа, проект, территория и документ — связанные, но самостоятельные объекты.
Статус утверждения документа не показывает фактическую стадию исполнения проекта.
Предложенный ресурс становится обеспечением после подтверждения обязательства.
Принятая работа и подтверждённый экологический эффект фиксируются отдельными событиями.
Неизвестное обозначается «Нет данных». Показатели сопровождаются источником и датой.


03 / Улучшения публичного сайта
Ниже — выводы сохранённого публичного аудита от 29.09.2026. Закрытый кабинет, исходный серверный код и личные данные не исследовались. Это границы обследования, а не заключение об отсутствии существующих функций.
	Наблюдение
	Улучшение
	Проверяемый результат

	Вход в совместную работу расположен ниже миссии и материалов
	На первом экране: предложить проект, найти проект, предложить ресурс
	Пользователь выбирает следующий шаг без изучения всей архитектуры

	Обращение ведёт в почтовое приложение, файлы прикрепляются вручную
	После подключения сервера выдавать регистрационный ID, квитанцию и трек статуса
	Заявка появляется у координатора; автор видит ответственного и срок

	Одна форма совмещает разные задачи
	Развести инициативу, ресурс, вступление и обращение за защитой
	Поля и маршрут соответствуют намерению пользователя

	Навигация распределена по сайту, Навигатору и архивам
	Общий поиск, понятное меню, единые идентификаторы
	Объект находится по теме, месту, роли и документу

	Счётчики материалов имеют разный охват
	Единый каталог и объяснение области подсчёта
	Значение воспроизводится из источника и имеет дату

	Часть списков строится только JavaScript
	Полезный начальный HTML, состояния загрузки, ошибки и пустой выдачи
	Содержание доступно при медленной загрузке

	Документальные статусы заметнее фактического исполнения
	Добавить руководителя, владельца результата, срок, дефицит и следующий шаг
	Карточка отвечает на практические вопросы команды



Существующий публичный клиент кабинета содержит обращения к API аутентификации и членства. Поэтому серверную интеграцию нужно начинать с обследования и совместимости, сохраняя текущий вход и согласия пользователей.


04 / Навигация и дизайн
	Уровень
	Содержание
	Пользовательская задача

	Портал
	Платформа, проекты, экосистема, как участвовать
	Понять назначение, найти проект, предложить участие

	Рабочая среда
	Проекты, территории, офис, ресурсы, документы, аналитика, кабинет
	Выполнить действие по роли и увидеть следующий шаг

	Сквозной поиск
	Разделы, проекты, территории, 19 направлений; Ctrl/Cmd + K
	Найти нужный объект без перехода по всей структуре

	Паспорт
	Ответственные, критерии, сроки, ресурсы, документы, история
	Понять текущую ситуацию и основание решений



Визуальная система
Тёмный космический фон #081311; поверхности #101E1A и #152720. Светлый текст #F1F5EE, вторичный #A2B3A9. Основное действие — #C9EE9A; наблюдение и данные — #70C4B4; ожидание и дефицит — #EFC28D. Шрифт Montserrat с кириллицей, крупные заголовки и умеренная плотность рабочих экранов.
Геометрический знак, орбиты и координаты создают единый образ системы. Анимация показывает реальные связи; декоративные эффекты сохраняют читаемость статуса и следующего действия. Изображение Земли — художественный образ, не карта фактических проектов.
Доступность и движение
Все действия доступны с клавиатуры; фокус видим; поля, ошибки и состояния имеют текстовые подписи.
Цвет сопровождается названием статуса. Цели контраста: 4,5:1 для основного текста и 3:1 для крупного.
Вращение сферы можно остановить; reduced motion соблюдается; анимация приостанавливается вне экрана.
Мобильный экран сохраняет все действия без горизонтального переполнения страницы.
Для запуска проверить медленную сеть, слабые устройства, ошибки и доступность; браузерные проверки прототипа не заменяют полный аудит.
Цели производительности
Предлагаемые цели публичных страниц: LCP ≤ 2,5 с, INP ≤ 200 мс, CLS ≤ 0,1 на 75-м процентиле. Их необходимо подтвердить измерением на реальном трафике. 3D загружается после полезного содержания и адаптируется к устройству.


05 / Полный маршрут проекта
	Этап
	Ответственный
	Условие перехода

	1. Инициатива
	Автор
	Территория, проблема, ожидаемый результат и контакт заполнены.

	2. Рассмотрение
	Координатор
	Решение и основание записаны; назначен руководитель или сформулирован возврат.

	3. Паспорт
	Руководитель + владелец результата
	Согласованы цель, границы, критерии приёмки, срок, риски и независимая проверка.

	4. Обеспечение
	Руководитель
	Команда назначена; критические ресурсы и обязательства подтверждены.

	5. Выполнение
	Исполнители
	Результаты предъявлены; доказательства приложены; отклонения объяснены.

	6. Проверка
	Независимый проверяющий
	Есть протокол по каждому критерию; замечания закрыты либо оформлен возврат.

	7. Приёмка
	Заказчик / владелец результата
	Решение о приёмке, отказе или доработке связано с основанием.



Каждый переход фиксирует: кто, когда, по какой версии, что решил, на каком основании, кто отвечает дальше и к какому сроку. Возврат сохраняет предыдущие документы и историю. Пауза и отмена оформляются решением с последствиями для задач и обязательств.
Роли и полномочия
У проекта один действующий руководитель и один владелец результата. Участник работает со своими объектами; координатор — с назначенными инициативами; исполнитель предъявляет свои работы; проверяющий оценивает доказательства; заказчик принимает результат. Администратор обслуживает систему без автоматического права менять доказательства или принимать работы.
Один человек может иметь разные роли в разных проектах. Проверка собственного выполнения в одном объекте приёмки запрещается процессом. Права проверяются сервером на каждом запросе, включая поиск, экспорт и доступ к файлам.
Две отдельные шкалы
Работы могут быть приняты, пока наблюдение экологического эффекта продолжается. Для эффекта нужны исходное состояние, показатель, единица, метод, период, источник и заключение проверяющего. Измеренное изменение, причинная связь с проектом и уверенность в этой связи показываются отдельно. D0–D5 применяется к конкретному утверждению.


06 / Ресурсы и распределение фондов
Дополнение к плану: предлагаемая логика будущего финансового контура. Она описывает порядок учёта и принятия решений; утверждённые доли фондов, реальные остатки и действующие правила расходования в исходных материалах не установлены.
	Шаг
	Что фиксируется
	Контроль

	Источник и назначение
	Источник средств, допустимые цели, период, доступный лимит
	Расход соответствует условиям источника; ограничения видимы

	Потребность проекта
	Смета, работы, ресурс, срок, получатель и основание
	Нет дублирующего финансирования одной потребности

	Решение о выделении
	Уполномоченная роль, объём, этап, условия и документ
	Решение имеет версию и сохраняется в истории

	Резервирование
	Лимит закреплён за подтверждённым обязательством
	Зарезервированное отделено от свободного остатка

	Исполнение и оплата
	Факт работ, проверка условия оплаты, платёжное основание
	Приёмка работы и перечисление средств — отдельные события

	Сверка и результат
	Фактические расходы, документы, остаток, отклонения
	Перераспределение оформляется новым решением



Панель фонда должна различать: план, утверждённый лимит, резерв по обязательствам, фактические выплаты, доступный остаток и возвраты. Доступность денежных средств сверяется с источником, а не вычисляется только из намерений в карточке проекта.
Распределение по направлениям определяется согласованными критериями: потребность территории, готовность проекта, обязательные условия источника, ресурсы, риски и ожидаемый измеримый результат. Произвольные проценты нельзя выдавать за утверждённый регламент.
Условие подключения
До реализации утвердить владельца финансового процесса, категории фондов, полномочия принятия решений, договорные основания, лимиты, порядок сверки и источник фактических платежей. Текущий HTML не выполняет расчёты и не переводит деньги.


07 / Данные, интеграции и перенос
	Объекты
	Связи и обязательные поля

	Участник / организация
	Профиль, компетенции, организация, полномочия, контакт и права доступа

	Инициатива / проект / территория
	Стабильные ID, источник, программа, границы, руководитель, владелец результата, критерии и сроки

	Задача / ресурс / обязательство
	Исполнитель, проверяющий, зависимости, количество, единица, доступность, стороны и условия

	Документ / версия / решение
	Постоянный ID, неизменяемая версия, файл, хеш, автор, дата, основание, права и предшественник

	Приёмка / показатель / наблюдение
	Критерии и протокол, единица, базовый период, метод, источник, значение и неопределённость

	Утверждение / доказательство / событие
	Проверяемое утверждение, границы, D0–D5, автор, серверное время, действие и изменённые поля



Контракты и надёжность
Предлагаемый префикс API: /api/v1/cooperation; окончательное решение — после обследования действующего сервера. Создание инициативы возвращает ID и квитанцию только после записи. Переход состояния проверяет роль, условия, текущую ревизию и ключ идемпотентности. Конфликт версий возвращается явно. Объект, решение и история записываются атомарно; уведомление ставится в очередь после фиксации.
Файлы проверяются по фактическому типу, размеру и вредоносному содержимому. Закрытые файлы, фрагменты поиска и экспорт подчиняются тем же правам. Исправление документа создаёт новую версию.
Карта переноса
Сохранить /directions, /programs и /cabinet с их действующими ID и статусами. Связать Навигатор и реестры с единым индексом. Развести /appeal по типам обращений. Создать реестр исполнения и рабочую среду после сверки существующих маршрутов и API.
Для каждого URL и файла зафиксировать источник, владельца, статус, версию, хеш, права и решение о переносе. Сохранить ссылки из QR, фильмов, печатных материалов и внешних публикаций. Изменённые адреса направлять на точный эквивалент без цепочек. Совпадающие файлы объединять с сохранением исходных ссылок и различий доступа.


08 / Четыре этапа внедрения
	Этап
	Работы и владелец
	Критерий завершения

	1. Обследование
	Владелец продукта + технический ответственный: инвентарь страниц, API, кабинета, ролей, данных и документов; карта переноса
	У переносимых сущностей известны ID, источник, статус, владелец данных и решение о переносе

	2. Рабочее ядро
	Команда реализации: серверные инициативы, роли, проекты, задачи, документы, решения; доступы и резервирование
	Сквозной сценарий проходит; запреты работают на сервере; восстановление испытано

	3. Пилот территории
	Руководитель пилота + владелец результата: реальный проект, ресурсы, договорённости, возвраты, проверка и приёмка
	Все переходы подтверждены; работы и эффект разделены; команда приняла процесс

	4. Расширение
	Владелец платформы + владельцы направлений: 19 направлений, интеграции, территориальные программы
	Общая модель и источник истины сохраняются; у каждого проекта один руководитель и владелец результата



Переход определяется доказанными условиями, а не произвольной датой. Оценка сроков и бюджета следующего этапа выполняется после обследования состава данных, существующего API и доступной команды.
Первый пакет задач
Назначить владельца продукта, технического ответственного и владельцев существующих данных.
Выбрать одну пилотную территорию, одного заказчика и измеримый результат.
Подготовить реестр URL, документов, форм, действующих API и согласий пользователей.
Согласовать словарь объектов, роли, критерии приёмки и формат журналирования решений.
Подключить серверную регистрацию инициативы и пройти один сценарий с уведомлением и возвратом.
Проверить восстановление чистого окружения из копии перед реальным пилотом.


09 / Приёмка и эксплуатация
	Проверка
	Свидетельство готовности

	Реальный цикл
	Инициатива, паспорт, команда, ресурсы, работы, проверка и приёмка одного проекта связаны ID и документами

	Права
	Чужие проекты, файлы, поиск и экспорт недоступны без полномочий; запреты проверены на сервере

	Возвраты и конфликты
	Уточнения сохраняют историю; сетевой повтор не создаёт дубликат; конфликт версии видим

	Ресурсы
	Предложение, подтверждённое обязательство, выполнение и оплата различимы

	Эффект
	Есть исходный показатель, метод, период, источник и заключение; приёмка не подтверждает эффект автоматически

	Восстановление
	Чистое окружение поднято из копии; документы, версии, история и незавершённые обязательства сверены

	Интерфейс
	Работают клавиатура, мобильный экран, пауза движения, пустая выдача и объяснимые ошибки



Резервирование
Предлагаемые стартовые цели пилота: RPO ≤ 24 часа, RTO ≤ 4 часа. Это ориентиры для согласования, не действующая гарантия. Копии охватывают согласованное состояние базы, файлов и истории; отдельная зашифрованная копия хранится вне основного узла. Секреты и ключи восстановления хранятся отдельно.
Испытать восстановление перед пилотом, затем повторять ежеквартально и после существенной смены схемы или хранилища. Фиксировать фактическую потерю данных, время восстановления и найденные несоответствия. Назначить ответственного за сбои регистрации, уведомлений, копирования и доступности файлов.
Критерий готовности первой версии
Команда проводит реальный проект через полный цикл, а руководитель в любой момент видит: кто отвечает, что требуется, какой срок, что сделано, чем подтверждено и что дальше.


10 / Проверка комплекта и источники
Автономный HTML проверен в Chromium через file:// с отключённой сетью: 89 условий пройдено, 0 не пройдено. Проверены 13 экранов на ширинах 320, 390, 768 и 1440 px, учебный цикл, сохранение состояния после перезагрузки, поиск, документы, резервный импорт и шесть измерений сферы. Подробный результат — qa/report.json.
Это проверка выбранных сценариев и отображения. Она не является сертификацией доступности, безопасности или готовности серверной платформы. Native WebMCP в проверяемом браузере отсутствовал; необязательные инструменты не проверены в поддерживаемом окружении.
Word подготовлен на основе документов проекта: public-audit.md, platform-blueprint.md, design-system.md, verification.md и README.md. Раздел о распределении фондов — предлагаемое дополнение к будущему контуру ресурсов и обязательств, а не описание уже реализованного финансового модуля.
Первичные адреса сохранённого аудита
https://speczashchita.com/
https://speczashchita.com/directions
https://speczashchita.com/programs
https://speczashchita.com/appeal
https://speczashchita.com/cabinet
https://speczashchita.com/navigator.html
https://speczashchita.com/register.html
https://speczashchita.com/navigator/platforms.html
Публичные наблюдения относятся к дате исходного аудита 29.09.2026. Перед интеграцией нужно повторно сверить текущие маршруты, API и материалы.
Состав ZIP
Speczashchita_Interactive.html — один файл для открытия в браузере.
Speczashchita_Improvements_Plan.docx — настоящий документ Word.
source/ — исходные dist, docs, README и конфигурация статического размещения без секретов и .git.
qa/ — результаты отдельной проверки автономного HTML и снимки интерфейса.
build_companion.py и six-dimensions.svg — воспроизводимость экспорта и схема шести измерений.
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